БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВиК” ООД - ГАБРОВО

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Владимир Василев/

ЮНИ, 2016 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „ВиК” ООД – Габрово е разработен съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по т.2 и т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

Представена е отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г. и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана.

Информацията, представена в бизнес плана е за цялата обслужвана територия на „ВиК” ООД – Габрово, тъй като операторът не предоставя услугите доставяне на вода с непитейни качества на потребители и не доставя вода на друг ВиК оператор.

Към приложенията са представени копия на писма с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗВРКУ - до Асоциацията по „ВиК” за съгласуване на бизнес плана и до Общинските съвети в Габрово, Дряново и Трявна  за становище по бизнес плана.

# I. ОБЩА ЧАСТ

## ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

Съгласно дружествения договор В и К операторът е регистриран по Търговския закон като : „ В и К ” ООД – гр. Габрово, със седалище :

гр. Габрово и адрес на управление : гр. Габрово, бул. „ Трети март ” № 6

Съдебната регистрация е с решение на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2850 / 1991 г.

Предмет на дейност :  водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири .

Дружеството се управлява и представлява от Управителя :

инж. Владимир Георгиев Василев

Телефон за контакт : 066 / 800500 , факс : 066 / 801178

e – mail : office@vik-gabrovo.com

Дружеството е вписано в Регистъра на БУЛСТАТ с БУЛСТАТ 817040128 .

„ В и К ” ООД – Габрово е регистрирано, съобразно изискванията на Закона за данъчното производство в Данъчна служба – Габрово, с Данъчен номер 1070006649 . Под същия номер В и К оператора е регистриран и по Закона за ДДС .

Структура на собствеността :  „ В и К ” ООД – Габрово е със смесена ( държавна и общинска ) собственост, разпределена по следния начин – 51 % държавна и 49 % общинска . В таблицата по долу са посочени броят на дяловете, стойността им и процента на всеки от съдружниците.

| Съдружници | Брой дялове | Стойност на дяловете | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Държава | 1 889 | 188 900 | 51 |
| Община Габрово | 1 333 | 133 300 | 36 |
| Община Дряново | 222 | 22 200 | 6 |
| Община Трявна | 259 | 25 900 | 7 |
| Всичко | 3703 | 370 300 | 100 |

Собственият капитал на „ В и К ”ООД – Габрово е 370300 лв., разпределен в 3703 дяла всеки по 100 лв.

Органи на управление : Съгласно Търговския закон органите на управление са Общото събрание и Управителя. В Общото събрание на съдружниците всеки съдружник може да бъде представляван от

Пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Мениджърски екип :

| Име, фамилия | Длъжност | Образование | Работи във фирмата от....... |
| --- | --- | --- | --- |
| инж. Владимир Василев | Управител | Висше - техническо | 2010 г. |
| Димитър Ливоров | Ръководител ФСО | Висше - икономическо | 2010 г. |
| инж. Розалин Парашкевов | Гл. инженер | Висше - техническо | 2010 г. |

На 26.04.2016 г. се сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги между:

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово и „ВиК” ООД – Габрово.

Според буква „Г” от Договора, публичните активи, намиращи се в обособената територия, ще бъдат предадени на Оператора за стопанисване, поддръжка и управление поетапно, в зависимост от момента на приключване на процедурите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 103 от 29.11.2013 г.) и  преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 58 от 31.07.2015 г.).

Към бизнес плана е приложено решение на Асоциацията по ВиК по чл. 198в, ал. 4, т.1 от ЗВ (Приложение 1) и сключен Договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ само на електронен носител.

#### ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 80 675 (данни НСИ) жители.

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 80 110 жители (99,3%). За 28 населени места се купува вода от

„Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има само в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”  .

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население

66 637 жители (82,6%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово и гр. Трявна.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действуващи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници

- Външна водопроводна мрежа – 466 км

- Помпени станции и хидрофори – 53 бр.

- Действащи напорни водоеми – 200 бр.

- Вътрешна водопроводна мрежа – 670 км

- Сградни водопроводни отклонения – 24 444 бр.

- Канализационна мрежа – 165 км

- Сградни канализационни отклонения – 7 741 бр.

- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²

- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Водоизточници – 159 бр. – 1 бр. язовир, 5 бр. речни водохващания и 153 каптажа - описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система.

##### Съоръжения за пречистване на питейна вода – 2 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”, намиращи се в гр. Габрово,описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система.

##### Довеждащи съоръжения – 466 км довеждащи водопроводи, описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 46 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

##### Разпределителна мрежа – 670 км разпределителни водопроводи,

##### описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 5 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

Общата дължина на довеждащата и разпределителната мрежа за

2015 г. и 2016 г. е 1136 км, а от 2017 – 2021 г. е завишена на 1187 км предвид допълнителните активи, които ще бъдат предадени за експлоатация на „ВиК” ООД – Габрово.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –

##### 49 бр. ПС и 4бр. хидрофори, както и 200 бр. резервоари, описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Актуална информация за общия брой съоръжения по мрежата ще бъде ясна след окончателно прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

Водоснабдителните системи на територията, обслужвана от „ В и К ” ООД – Габрово, в които се извършва услугата водоснабдяване са 76 броя, от които 47 броя водоснабдителни системи са гравитачни, 26 броя са помпени и 3 броя – смесени.

Елементите, от които се състоят тези системи са 263 броя. Значителният брой системи и елементи се обуславя от характера на

територията (планински, пресечен терен) и вида на водоизточниците (многобройни, местни).

Водоснабдителни системи Община Габрово:

  - ВС „Христо Смирненски”

Водоизточници – язовир „Христо Смирненски” и 11 бр. каптажи

(неизползвани – 11 бр. каптажи), Напорни водоеми – 24 бр. с общ                V=22 385 м3, довеждащи водопроводи – 77.753 км, Вътрешна водопроводна мрежа – 200.575 км, ПС „Тончевци”, ПС „Баждар”, ПС „Стефановци”, ПС „Баба Зара”, Хидрофор „Младежки дом”, ПС „Петкова нива”, ПС „Чехлевци”, ПС „Николочовци”, ПСПВ „Киселчова могила”;

ПСПВ „Киселчова могила”

Извършената рехабилитация на ПСПВ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово е оразмерена за дебит 520 л/сек.

Технологичната схема включва следните съоръжения:

ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА

- Входна шахта със СК с ел. задвижка

2.Сграда микросито

3. Дебитомер на входа

4. Сграда първично пречистване

- Камера за флокулация – дозиране с полиелектролит

- Смесителна камера 1 – дозиране на алуминиев сулфат

- Смесителна камера 2 – дозиране с варно мляко

- Ламелен утаител

5. Аератор

6. Сграда пясъчни филтри

7. Хлораторно

8. Резервоари за съхранение на реагенти

- Алуминиев сулфат (коагулация)

- Полиелектролит (флокулация)

- Калиев перманганат (предокисление)

- Варно мляко (корекция на pH)

- Хлор (дезинфекция)

9. Суха камера и резервоари 2 х 7 000 м3

10. Суха камера и резервоари 2 х 2 500 м3

11. Дебитомер на изхода

ПО ПЪТЯ НА ТОВ

12.Пясъкозадържател, площадка за пясък и изравнител

13.Смесителна камера за реагенти

- Смесителна камера (дозиране на алуминиев сулфат)

- Флокулационна камера (дозиране на полиелектролит)

14.Радиален утаител

15.Утайкоуплътнител

16.Сграда за механично обезводняване на утайки и поле за съхранение

17.Дебитомер на изход ТОВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

18.Резервоар за промивня вода и собствени нужди

19.Система за собствени нужди и противопожар

20.Разпределителна камера към резервоар 2 х 7 000м3 и 2 х 2 500 м3.

  - ВС „Малуша”

Водоизточници - речно водохващане „Малуша”, напорни водоеми – 4 бр. с общ обем  V = 605 м³, довеждащи водопроводи – 11.239 км, вътрешна водопроводна мрежа – 22.684 км, ПС „Лисец”, ПС „Недевци”, Хидрофор „Орлово гняздо”, ПСПВ „Малуша”;

ПСПВ „Малуша”

ПСПВ „Малуша” е построена през 1949 г. и е една от първите пречиствателни станции, проектирани от български ВиК специалисти. Тя е с двустъпална схема на пречистване и има капацитет 50 л/с.

ПСПВ „Малуша” обхваща следните съоръжения по пътя на водата – реагентно стопанство, смесител, камера за реакция, хоризонтален утаител, бързи пясъчни филтри и хлоратор.

  - ВС „Любово”

Водоизточници - речно водохващане, каптажи – 19 бр. (неизползвани – 18 бр.), дренаж „Соколски манастир”, напорни водоеми – 23 бр. с общ обем  V = 2672 м³, довеждащи водопроводи – 52.321 км, вътрешна водопроводна мрежа – 61.009 км, ПС „Слънчев бряг”, ПС „Инструмент”, ПС „Любово”, ПС „Горно Пройновци”;

  - ВС „Лютаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 35 м³, довеждащи водопроводи – 0.440 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.800 км;

  - ВС „Радецки”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 12 м³, довеждащи водопроводи – 0.590 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.470 км;

  - ВС „Лоза”

Водоизточници –2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем V = 65 м³, довеждащи водопроводи – 0.620 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.564 км;

  - ВС „Армените”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем V = 125 м³, довеждащи водопроводи –           2.870 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.364 км;

  - ВС „Златевци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 175 м³, довеждащи водопроводи – 1.923 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.397 км;

  - ВС „Чавеи”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 3.322 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.047 км;

  - ВС „Стоманеците”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 2.020 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.890 км;

  - ВС „Зелено дърво”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 44 м³, довеждащи водопроводи – 5.965 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.856 км;

  - ВС „Поповци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 95 м³, довеждащи водопроводи – 2.510 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.609 км;

  - ВС „Думници”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 0.430 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.429 км;

  - ВС „Гледаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем        V = 30 м³, довеждащи водопроводи 0.206 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.691 км;

  - ВС „Прахали”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем        V = 30 м³, довеждащи водопроводи 0.212 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.386 км;

  - ВС „Пецовци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 82 м³, довеждащи водопроводи - 0.310 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.614 км;

  - ВС „Мрахори”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи - 0.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.108 км;

  - ВС „Дебел дял”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 80 м³, довеждащи водопроводи - 7.276 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.344 км;

  - ВС „Кметовци”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 125 м³, довеждащи водопроводи - 5.032 км, вътрешна водопроводна мрежа – 6.508 км;

  - ВС „Старилковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 0.825 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.00 км;

  - ВС „Мичковци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 1.600 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.743 км;

  - ВС „Стоките” – р-н Габрово

Водоизточници – питейна вода се подава от ПСПВ „Стоките” към ВиК „Бяла” ЕООД – Севлиево, напорни водоеми  - 11 бр. с обем                    V = 655 м³, довеждащи водопроводи – 19.061 км, вътрешна водопроводна мрежа – 46.233 км;

  - ВС „Столетов”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, ПС „Шипка”, довеждащи водопроводи – 7.052 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.540 км;

  - ВС „Гайтаните”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с обем V = 112 м³, ПС „Гайтаните”, довеждащи водопроводи – 1.285 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.898 км;

  - ВС „Чукили”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, ПС „Чукили”, довеждащи водопроводи – 0.178 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.920 км;

  - ВС „Трънито”

Водоизточници – 9 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми  - 5 бр. с общ обем   V = 190 м³, ПС „Трънито”, ПС „Гачевци”, довеждащи водопроводи – 10.417 км, вътрешна водопроводна мрежа – 6.741 км;

  - ВС „Торбалъжите”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Торбалъжи”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 50 м³,  довеждащи водопроводи – 1.445 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.685 км;

  - ВС „Генчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Генчовци”,  напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 120 м³,  довеждащи водопроводи – 3.446 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.690 км;

  - ВС „Баланите”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Баланите”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 30 м³,  довеждащи водопроводи – 0.512 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.390 км;

  - ВС „Живко”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), ПС „Живко”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 25 м³,  довеждащи водопроводи – 0.825 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.080 км;

  - ВС „Здравковец”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Здравковец”,  напорни водоеми  - 4 бр. с общ обем   V = 161 м³,  довеждащи водопроводи – 4.958 км, вътрешна водопроводна мрежа –  8.311 км;

  - ВС „Лесичарка”

Водоизточници – 11 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Лесичарка”, напорни водоеми  - 7 бр. с общ обем   V = 270 м³,  довеждащи водопроводи – 5.855 км, вътрешна водопроводна мрежа –  11.430 км;

  - ВС „Кози рог”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Кози рог”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 80 м³,  довеждащи водопроводи – 2.120 км, вътрешна водопроводна мрежа –  4.840 км;

  - ВС „Междени”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Междени”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 225 м³,  довеждащи водопроводи – 7.460 км, вътрешна водопроводна мрежа –  5.466 км;

  - ВС „Велковци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Чириковец” и ПС „Велковци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем             V = 150 м³,  довеждащи водопроводи – 4.170 км, вътрешна водопроводна мрежа –  5.446 км;

Водоснабдителни системи Община Дряново:

- ВС „Йовковци”

Водоизточници – 10 бр. каптажи (неизползвани – 7 бр.), ПС „Килифарево”, ПС „Маноя”, ПС „Длъгня”, ПС „Денчевци”, ПС „Никоевци”, ПС „Велковци”, напорни водоеми  - 13 бр. с общ обем             V = 7 375 м³,  довеждащи водопроводи – 49.228 км, вътрешна водопроводна мрежа –  63.445 км;

- ВС „Марча”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 3.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.740 км;

- ВС „Славейково”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 175 м³, довеждащи водопроводи –          0.863 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.252 км;

- ВС „Стоките” – р-н Дряново

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), ПС „Буря”, напорни водоеми  - 5 бр. с обем V = 585 м³, довеждащи водопроводи – 23.514 км, вътрешна водопроводна мрежа – 31.404 км;

- ВС „Царева ливада”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Царева ливада”, напорни водоеми  - 2 бр. с обем V = 200 м³, довеждащи водопроводи – 15.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 11.855 км;

- ВС „Геша”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Геша”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 3.046 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.274 км;

- ВС „Скалско”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Скалско”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 3.490 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.773 км;

- ВС „Големи Българени”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Петковци - Игнатовци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем               V = 75 м³, довеждащи водопроводи – 1.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.594 км;

- ВС „Гоздейка”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.),                      ПС „Гоздейка”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.713 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.145 км;

Водоснабдителни системи Община Трявна:

- ВС „Трявна”

Водоизточници – 3 бр. речни водохващания, 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 4 бр. с общ обем V = 2057 м³, довеждащи водопроводи – 39.449 км, вътрешна водопроводна мрежа – 45.267 км;

- ВС „Демиев хан”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.845 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.770 км;

- ВС „Хитревци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 1.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.500 км;

- ВС „Бангейци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 65 м³, довеждащи водопроводи – 0.740 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.500 км;

- ВС „Дончовци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 1.270 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.431 км;

- ВС „Кашенци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 0.200 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.00 км;

- ВС „Бижовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 18 м³, довеждащи водопроводи – 0.050 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.550 км;

- ВС „Райнушковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 1.800 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.500 км;

- ВС „Уруци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.464 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Енчовци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 10 м³, довеждащи водопроводи – 2.360 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.510 км;

- ВС „Милевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 20 м³, довеждащи водопроводи – 0.100 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Станчов хан”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 132 м³, довеждащи водопроводи – 5.020 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.502 км;

- ВС „Мръзеци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 1.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.360 км;

- ВС „Велчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем     V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 1.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.780 км;

- ВС „Горни Дамяновци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 37 м³, довеждащи водопроводи – 1.200 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.920 км;

- ВС „Креслювци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 10 м³, довеждащи водопроводи – 0.650 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.700 км;

- ВС „Руевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.596 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.606 км;

- ВС „Ралевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 32 м³, довеждащи водопроводи – 2.400 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.100 км;

- ВС „Черновръх”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.855 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.100 км;

- ВС „Кисийците”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 4.302 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Маневци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 0.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Късовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.170 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Нейковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.170 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Минкино”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 0.400 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.450 км;

- ВС „Ковачевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.000 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.100 км;

- ВС „Божковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 75 м³, довеждащи водопроводи – 2.762 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.058 км;

- ВС „Стояновци”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Христовци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 150 м³, довеждащи водопроводи – 2.224 км, вътрешна водопроводна мрежа –  4.054 км;

- ВС „Белица”

Водоизточници – 1 бр. шахтов кладенец, ПС „Белица”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 2.700 км, вътрешна водопроводна мрежа –  3.900 км;

- ВС „Престой”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                        ПС „Престой”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 60 м³, довеждащи водопроводи – 0.570 км, вътрешна водопроводна мрежа –  1.600 км;

- ВС „Керените”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.),                        ПС „Керените”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 4 м³, довеждащи водопроводи – 0.280 км, вътрешна водопроводна мрежа –  0.400 км;

- ВС „Белите извори”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                        ПС „Плачковци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 250 м³, довеждащи водопроводи – 21.749 км, вътрешна водопроводна мрежа –  10.491 км;

- ВС „Брежниците”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Брежниците”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи –                2.700 км, вътрешна водопроводна мрежа –  3.900 км;

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на

##### публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

##### – Писма до Общините – Габрово, Дряново и Трявна и техните отговори (Приложение 2)

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Канализационна мрежа – описано е към т.1.3.2.

##### Главни канализационни колектори

Общата дължина на канализационната мрежа към 2015 г. е 165 км

като са взети предвид, изградените канализационни мрежи и колектори по проекти -  „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” с бенефициент Община Габрово и „Изграждане на ПСОВ гр.Трявна и довеждащ колектор към нея” с бенефициент Община Трявна.

През 2017 г. е предвидено е завишение на дължината на

канализационната мрежа от 6 км (171 км) през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –

##### към 31.12.2015 г. „ВиК” ООД не експлоатира канализационни помпени станции. Предвидена е 1 бр. КПС през 2017 г., изградена от Община Габрово

Канализационни системи

- КС „Габрово”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 91 141 м, бетонни тръби яйцевиден профил – 9 082 м, тръби PVC – 304 м;

- КС „Дряново”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 15 190 м;

- КС „Царева ливада”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 4 936 м;

- КС „Трявна”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 18 540 м, бетонни тръби яйцевиден профил – 1 705 м;

- КС „Плачковци”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 4 694 м;

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

##### – Писма до Общините – Габрово, Дряново и Трявна и техните отговори (Приложение 2)

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Точки на заустване без пречистване

Гр. Габрово – 4 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140023/09.08.2007 г. - заустване №2  (кв. Лисец”) битови отпадъчни води в р. Паничарка, заустване №3  (кв. „Беленци”) битови отпадъчни води в р. Жълтешка, заустване №4  (кв. „Любово”) битови отпадъчни води в р. Янтра, заустване №5  (кв. „Тончевци”) битови отпадъчни води в р. Репивец.

Гр. Дряново – 3 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140228/13.08.2013 г. - заустване №1  (м. „Ганчеви лъки”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №2  (в близост до градски пазар) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №3  (кв. „Априлци”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска

##### ПСОВ – механично пречистване – няма изградени ПСОВ само с механично пречистване

##### ПСОВ – биологично пречистване – няма изградени ПСОВ само с биологично пречистване

##### ПСОВ – третично пречистване

„ВиК” ООД – Габрово експлоатира две пречиствателни станции

отпадни води с третично пречистване и предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в гр. Габрово и в гр. Трявна.

ПСОВ гр. Габрово

През 2015 г. приключи „Реконструкция на ПСОВ - Габрово като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с бенефициент Община Габрово.

Схема на ПСОВ – гр. Габрово

Рехабилитацията на ПСОВ е оразмерена за 99 780 еквивалентни жители и Q ср. дн. = 18 505 м3/д и включва механично, биологично и третично пречистване.

Технологичната схема на ПСОВ след реконструкцията включва следните съоръжения:

ВОДНА ЛИНИЯ

- Преливник на входа – нов

- Сграда груби и фини решетки – нова

- Аериран пясъкомаслозадържател – нов

- Дебитомер на входа – нов USD на тръба

- РУ към ПРУ – преоборудване

- ПРУ – 2 бр. – преобурудване

- Кранова шахта и ПС плаващи към ПРУ – нова

- Селектор – нов

- Преливник пред биобасейни – съществуващ

- Биобасейн – разширение – нов

- РУ към ВРУ – преоборудване

- ВРУ – 2 бр. – нови

- Калови шахти за РАУ от ВРУ – нови

- Смесител за хлор – съществуващ

- РУ към контактен резервоар – съществуващ

- Контактен резервоар – съществуващ

- Дебитомер на изхода – нов тип „Вентури”

- Заустване в р. Янтра – съществуващо

УТАЙКОВО СТОПАНСТВО

- ПС за първична утайка – преоборудване

- ПС за РАУ и ИАУ – преоборудване

- ПС към утайкоуплътнител – нова

- Утайкоуплътнител за първична утайка – нов

- Метантанк I-ва степен – преоборудване

- Метантанк II-ра степен – преоборудване

- Обслужваща сграда при метантанкове. Сгъстители за ИАУ. Оползотворяване на биогаз с СО генератор и газов котел – нова

- Газхолдер – нов

- Факел за биогаз – нов

- Силоз за кондиционирана утайка – нов

- Обезводнителна инсталация с камерна филтър преса – нова

- Изсушителни полета – съществуващи

- ПС за калови води от изсушителни полета и хлорни утайки – преоборудване

- ПС за дренажни води и техническа вода – нова

ПСОВ гр. Трявна

От 1.10.2015 г. започва експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

ПСОВ Трявна е оразмерена за 9 000 ЕЖ и Q ср.дн=2 622 м3/д, Q maxh=163 м3/ч и 2Q maxh=271 м3/ч;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА:

- Входна помпена станция с потопени помпи и груби решетки

- Сграда фини решетки

- Дебитомер на вход

- Пясъкозадържател тип „Писта”

- Селектор с рзпределително устройство към биобасейни

- Блоксъоръжение за биологично пречистване – 2 бр. Състои се от биобасейн с вграден в него ВРУ;

- Съоръжение за UV-дезинфекция;

- Дебитомер на изход;

- Заустване в р. Тревненска;

- Прилежащи тръбни връзки и помощно оборудване между отделните съоръжения;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКАТА:
1. Помпена станция за РАУ и ИАУ;

2. Утайкоуплътнител;

3. Силоз за утайка;

4. Инсталация за механично обезводняване с камерна филтърпреса;

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

- Сграда въздуходувки;

- Административно-лабораторна сграда с ЦДП;

- Портиерна

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

##### – Писма до Общините – Габрово, Дрянови и Трявна и техните отговори (Приложение 2)

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

##### Организационна структура – диаграма, описание

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

на „ Водоснабдяване и канализация ” ООД - Габрово

„ В и К ” ООД  Управител

Производствено техническо направление

Главен инженер

Икономическо направление

Ръководител ФСО

Технически сътрудник

ПТО

Н-к отдел

ЕМО

Н-к отдел

ЛИК

Ръководител ЛИК

ПСПВ

Н-к отдел

ПСОВ

Н-к отдел

Район Габрово

Н-к район

ФСО

Гл. счетоводит.

Автотранспорт

Н-к отдел

Инкасо

Н-к отдел

Човешки ресурси Р-л отдел

Чистачки

Портиери

ПИЖ

Н-к отдел

Язовирен район  Н-к Район

Район Дряново

Н-к район

Район Трявна

Н-к район

##### Географска организация – експлоатационни райони

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 3 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново и Трявна.

#### ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Във „ В и К ” ООД – Габрово има разработен и утвърден от Кмета на

Община Габрово и Председател на Общински Съвет по сигурност и управление при кризи – План за организиране и провеждане на СНАВР в части за ПСПВ, ПСОВ, язовирен район „ Хр. Смирненски ” и дружеството като цяло. Същият е актуализиран и приведен в указаните срокове в АВАРИЕН ПЛАН в съответствие с изискванията на чл. 35 ал.1 т. 2 и 10 от Закона за защита при бедствия. Със заповед на Управителя на дружеството е изградена обектова комисия за защита на работниците и служителите при БАК.  В комисията са включени подходящи длъжностни лица, съобразно длъжностните им характеристики и характерните за дружеството възможни кризисни ситуации. Участниците във аварийната група са запознати с длъжностните си задължения.

Поддържа се 100 % аварийния резерв от принадлежности и

материали. Инструментите за изкопни работи  са в добро  състояние.

Ръководството на язовирен район „ Хр. Смирненски ” осигурява

ежедневна информация за наблюдаваните параметри на язовира до главния инспектор в Гражданска Защита – Община Габрово. Предписаният контролен обем се поддържа и наблюдава постоянно от контролните органи.

В изпълнение на изискванията на  чл. 139, ал.1, т. 2 от Закона за

водите  язовирен район „ Хр. Смирненски ” поддържа проводимостта на речното корито след язовирната стена на разстояние 500 м от съоръжението.

Свлачищните масиви в района на дружеството са в режим на

ежедневно наблюдение.

В дружеството има изградена надеждна свързочно - оповестителна

система.

Планът за действие при бедствия и аварии е представен към

приложенията на хартиен и електронен носител (Приложение 3).

## ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели за постигане в настоящия бизнес план са следните:

- Удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околна среда и принципите на устойчиво развитие и на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството;

- Подобряване качеството на ВиК услугите като се следва европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор и се осигури баланс между интересите на дружеството, обществото и природните дадености в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда;

- Подобряване на експлоатационната дейност;

- Да се модернизира управлението на връзките с клиентите;

- Да се повиши квалификацията и мотивацията на персонала;

## РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

„В и К”  ООД – град Габрово отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:

- по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и  канализационните мрежи;

- повишаване качеството на предоставените ВиК услуги максимална непрекъснатост на водоснабдяването, отстраняване проблеми с налягането на водоподаването в отделни имоти;

- по-ниска цена на водата;

- задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;

- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;

- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;

- заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;

- начислени водни количества на „база” при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;

- отчитане на водомери

- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;

- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:

- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;

- значителен е броя клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;

- по - голямата част от потребителите предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса;

В заключение можем да обобщим, че дружеството успява да удовлетвори изискванията на своите потребители

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Инвестиционата част на бизнес плана е обвързана с краткосрочна инвестиционна програма на Регионалния генерален план за ВиК ООД Габрово. В подробните таблици по общини (приложение към справка 9) са оцветени в зелен цвят обектите които са заложени в Регионалния генерален план и ще се изпълняват от ВиК ООД Габрово. Други обекти, ще се изграждат и предоставят за стопанисване извън инвестиционната програма на оператора, съгласно приложените писма на общини Габрово и Трявна

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

В Договора с Възложителя на ВиК услуги са заложении следните показатели за качество:

  - Неотчетени водни количества – 50 % на 5 година по договор, по бизнес план 53.74 % в края на регулаторния период.

  - Измерване на водните количества на ниво водоизточник – до края на третата година от Договора да бъдат обхванати 100 % от водоизточниците, по бизнес план също е предвидено в края на 2019 г. да бъдат обхванати 100% от водоизточниците.

  - Ефективност на търговското измерване

- % от СВО-та включени в регистър – 100% на 4 година по договор, по бизнес план до края на 2018 г., като изискване на КЕВР за наличие на регистър тъй като «ВиК» попада в групата на средните оператори и трябва да има такъв регистър не по-късно от края на 2018 г. от регулаторния период 2017-2021 г.

5.4. Въвеждане на регистър на активи

- по договор в срок от 1 година от началото създаване на регистър на активи, в срок от 2 г. от началото дефиниране на критични активи, в срок от 3г. от началото оценка на състоянието на всички активи. По бизнес план е предвидено изготвянето на такъв регистър до края на 2018 г.

5.5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси.

По договор – 95 % от въпросите и жалбите, постъпили от клиентите да получат отговор в рамките на 14 дни. По бизнес план за 2017 г. е предвиден – 94%, 2018 г. – 96 % и в края на регулаторния перод – 100% от постъпилите жалби да имат отговор в рамките на 14 дни.

5.6.Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност.

По договор – в края на 2021 г. Дружеството трябва да постигне оперативна ефективност 82%, по бизнес план ефективността на разходите е както следва:

- доставяне вода на потребителите - 1,07

- отвеждане на отпадъчни води – 1,08

- пречистване на отпадъчни води – 1,02

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99% | 99% |
| 2 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99% | 99% |
| 3 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98% | 98% |
| 4 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100% | 100% |
| 5 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение |  | 8 |
| 6 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 10,02 | 15 |
| 7 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 53,74% | 49% |
| 8 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 85,9 | 60 |
| 9 | ПК6a | Налягане във водоснабдителната система | % | 80% | 100% |
| 10 | ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % |  | 75% |
| 11 | ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % |  | 75% |
| 12 | ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 93% | 93% |
| 13 | ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 65,03 | 120 |
| 14 | ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб |  | 0,5 |
| 15 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,29 | 0,45 |
| 16 | ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 |  | 0,25 |
| 17 | ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 80% | 100% |
| 18 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,94% | 1,25% |
| 19 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,25% | 1,25% |
| 20 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 87,96% | 95% |
| 24 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 14% | 20% |
| 25 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 94,19% | 90% |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100 | 100% |
| 27 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100 | 100% |
| 28 | ПК14б | Присъединяване към канализационната система | % | 100 | 100% |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 4,74 | 4 |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 3,63 | 3 |

## Забележка: Прогнозните конкретни цели за качеството на ВиК услугите

## по смисъла на НРКВКУ за регулаторния период 2017 – 2021 г. са определени от комисията както следва:

1.За показатели ПК1, ПК2а,ПК2б, ПК2б, ПК8, ПК12а, ПК12б, К12в,

ПК13, ПК14а и ПК14б следва да се планира постигане или задържане на дългосрочните нива в края на регулаторния период.

2.За показатели ПК3 и ПК10 не се определят прогнозни конкретни цели.

3.За показатели ПК7а, ПК7б и ПК11б не се определят прогнозни конкретни цели до определянето на проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”

4.За показатели ПК6, ПК11в, ПК12д се определят съответно – 80%, 90% и 14%.

5.За показатели ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК9, ПК11г, ПК11д,ПК12г, ПК12е, ПК15а и ПК15б се определят индивидуални цели конкретно за всеки ВиК оператор.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Използвайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживеене и пол (файл pop 6.1.1)  за периода 2011 – 2015 г. за общините , попадащи в обособената територия на действие на „ВиК” ООД – Габрово и темпа на намаляване на броя на населението за тези години са направени прогнози за  общия бр. на населението в обслужваната територия със същия темп на намаление.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 80110 | 78521 | 76933 | 75344 | 73755 | 72166 | 70577 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80675 | 79075 | 77475 | 75875 | 74275 | 72675 | 71075 |
| Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |

Прогнозирано е намаляване на населението в обслужваната от „ВиК” ООД – Габрово територия и запазване на нивото на покритие с услугата доставяне на вода от 99.3%.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Данни за 2015г.

| Група | iD51a | iD51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51a=iD62a+iD63a +iD64a+iD65a 1116 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | iD62a | iD62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 613 |
|  | iD63a | iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 56 |
|  | iD64a | iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 447 |
|  | iD65a | iD65 е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване. | 0 |
| Група | D51a | D51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | D51a=D62a+D63a +D64a+D65a 1140 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | D62a | D62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 635 |
|  | D63a | D63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 58 |
|  | D64a | D64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 447 |
|  | D65a | D65a е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване. | 0 |

Нестандартните проби по показатели с „индикаторно значение” се дължат на завишени стойности на мътност, желязо и остатъчен хлор. Някои от водоизточниците се замътват след снеготопене и дъжд. След повторно вземане на проби показатела мътност е с приемливи стойности. Желязото е от замътване или от остаряла водопроводната система(външна и/или сградна), а прехлорирането e от неправилно хлориране и обратна връзка след хлориране.

През 2015г. в 5 от големите водоснабдителни зони -ГВЗ( от общо 7 ГВЗ ) са констатирани отклоненията от нормите по изброените по-горе показатели.

Прогнозните стойности на качеството на водата в ГВЗ са дадени в следната таблица:

| Група | iD51a | iD51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | Стойност на параметъра: година/брой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 512 | 509 | 523 | 504 | 513 | 513 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | iD62a | iD62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 318 | 318 | 318 | 312 | 321 | 321 |
|  | iD63a | iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | iD64a | iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 162 | 162 | 164 | 163 | 163 | 163 |
|  | iD65a | iD65 е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване. | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Група | D51a | D51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | Стойност на параметъра |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 528 | 525 | 537 | 525 | 525 | 525 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | D62a | D62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
|  | D63a | D63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | D64a | D64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|  | D65a | D65a е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване. | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

При попълване на файла от МЗ „Drinking water”, РЗИ ни уведоми за това че ГВЗ (Големи Водоснабдителни Зони) са редуцирани от 7 броя на 3 броя. За 2016г и следващите ще имаме 3 ГВЗ (Големи Водоснабдителни Зони)и 74 МВЗ (Малки Водоснабдителни Зони).

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Данни за 2015г.

| Група | iD51b | iD51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51b=iD62b+iD63b +iD64b+iD65b |
| --- | --- | --- | --- |
| Каче- ство на водата в малки ВЗ | iD62b | iD62b е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | iD63b | iD63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | iD64b | iD64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | iD65b | iD65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване. | 0 |
| Група | D51b | D51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. | D51b=D62b+D63b +D64b+D65b |
| Каче- ство на водата в малки ВЗ | D62b | D62b общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | D63b | D63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | D64b | D64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 0 |
|  | D65b | D65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване. | 0 |

Съгласно Наредба 9/2001г. Приложение 2, Таблица Б.1 Минимална честота за пробовземане и анализ на питейна вода, забележка ( *4 ) – 1 проба на две години сме приели и уточнили с РЗИ за Малките ВЗ ( МВЗ ), периодичен мониторинг да се извършва през четните години. Прилагаме Графици за пробовземане през 2015г. и 2016г., изготвени съвместно с инспектори от РЗИ и утвърдени от Директора на РЗИ и Управителя на „В и К” ООД – (Приложение 4)

През 2015г., от извършения постоянен мониторинг на МВЗ - нестандартните проби се дължат на завишени стойности на мътност и остатъчен хлор. Някои от водоизточниците се замътват след снеготопене и дъжд. След повторно вземане на проби показатела мътност е с приемливи стойности. Прехлорирането e от неправилно хлориране и обратна връзка след хлориране.

#### МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мониторинга за качеството на питейната вода - Наредба 9/2001г. е съгласно съвместно изготвени Графици за пробовземане с инспектори от РЗИ и утвърдени от Директора на РЗИ и Управителя на „В и К” ООД. Към т. 2.3 са приложени графици за 2015г. и 2016г. През м. декември на текущата година изготвяме график за следващата година.

Всеки месец, тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и годишно изпращаме в РЗИ справки за качеството на водата. Формата на справката е приложен в (Приложение 5)

Брой на пробите за качество на питейните води през 2015г.- общо за

„В и К” ООД гр. Габрово

| органолептични |  |  | физико-химични |  |  | микробиологични |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни |
| 360 | 325 | 90,28 | 360 | 342 | 95,00 | 360 | 343 | 95,28 | 1080 | 1010 | 93,52 |

Протоколи от мониторинга, който възлагаме на външни лаборатории ( за тежки метали, пестициди и радиология ) изпращаме в РЗИ в папка по опис на протоколите и мястото на пробовземане в края на всяка година.

Протоколите от мониторинга на питейните води ( вътрешен и външен) и всички справки се съхраняват при Ръководител ЛИК.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

С реализацията на проект „Реконструкция на ПСПВ Габрово” в рамките на проект 58111-77-268, Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово, ОП Околна среда 2007г. – 2013г.” ще се подобри качеството на питейната вода в една от големите водоснабдителни зони.

#### АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

За показтеля непрекъснатост (ПК3) на водоснабдяването не се определят прогнозни конкретни цели.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непрекъснатост на водоснабдяване | съотношение | 0.09 | 10.18 | 10.09 | 9.85 | 9.60 | 9.17 | 8.90 |

#### АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

| № | Описание | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Доставяне на вода на потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общо количество вода на входа на системата A3/Q4 | м3/год | 8 186 683 | 7 400 000 | 7 928 730 | 7 876 712 | 7 832 383 | 7 774 390 | 7 717 250 |
| 1.1 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници | м3/год | 6 722 713 | 6 040 000 | 6 578 730 | 6 541 712 | 6 532 383 | 6 474 390 | 6 417 250 |
| 1.2 | Добита сурова вода от подземни водоизточници | м3/год | 457 170 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 1.3 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик | м3/год | 1 006 800 | 950 000 | 940 000 | 925 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 1.5 | Продадена сурова вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обща законна консумация iA14/Q5 | м3/год | 3 902 349 | 3 846 000 | 3 877 149 | 3 880 068 | 3 883 295 | 3 880 976 | 3 878 690 |
|  |  | % | 47,7% | 52,0% | 48,9% | 49,3% | 49,6% | 49,9% | 50,3% |
| 2.1 | Продадена фактурирана вода Q3 | м3/год | 3 574 882 | 3 550 000 | 3 560 000 | 3 565 000 | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |
|  |  | % | 43,7% | 48,0% | 44,9% | 45,3% | 45,6% | 45,9% | 46,3% |
| 2.1.1 | Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1 | м3/год | 3 551 882 | 3 530 000 | 3 540 000 | 3 545 000 | 3 550 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |
| 2.1.1.1 | битови потребители | м3/год | 2 607 756 | 2 597 227 | 2 614 400 | 2 618 100 | 2 621 800 | 2 641 800 | 2 641 800 |
| 2.1.1.2 | обществени и търговски потребители | м3/год | 106 510 | 98 153 | 106 800 | 106 950 | 107 100 | 107 100 | 107 100 |
| 2.1.1.3 | стопански потребители | м3/год | 837 616 | 834 620 | 818 800 | 819 950 | 821 100 | 821 100 | 821 100 |
| 2.1.2 | Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2 | м3/год | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | битови потребители | м3/год | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | обществени и търговски потребители | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | стопански потребители | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) | м3/год | 327 467 | 296 000 | 317 149 | 315 068 | 313 295 | 310 976 | 308 690 |
|  |  | % | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 2.2.1 | Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1 | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 | м3/год | 327 467 | 296 000 | 317 149 | 315 068 | 313 295 | 310 976 | 308 690 |
| 3 | Общи загуби на вода A15(Q6) | м3/год | 4 284 334 | 3 554 000 | 4 051 581 | 3 996 644 | 3 949 088 | 3 893 414 | 3 838 560 |
|  |  | % | 52,3% | 48,0% | 51,1% | 50,7% | 50,4% | 50,1% | 49,7% |
|  |  | м3/км/ден | 5 868,95 | 4 868,49 | 5 550,11 | 5 474,85 | 5 409,71 | 5 333,44 | 5 258,30 |
| 3.1 | Търговски загуби на вода Q8 | м3/год | 818 668 | 740 000 | 792 873 | 787 671 | 783 238 | 777 439 | 771 725 |
|  |  | % | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| 3.1.1 | Незаконно ползване Q8.1 | м3/год | 463 812 | 419 000 | 449 198 | 446 251 | 443 739 | 440 454 | 437 217 |
| 3.1.2 | Неточност при измерване Q8.2 | м3/год | 354 856 | 321 000 | 343 675 | 341 420 | 339 499 | 336 985 | 334 508 |
| 3.2 | Реални загуби на вода Q7 | м3/год | 3 465 666 | 2 814 000 | 3 258 708 | 3 208 973 | 3 165 850 | 3 115 975 | 3 066 835 |
|  |  | % | 42,3% | 38,0% | 41,1% | 40,7% | 40,4% | 40,1% | 39,7% |
| 3.2.1 | Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1 | м3/год | 230 978 | 187 600 | 217 185 | 214 003 | 210 996 | 207 672 | 204 397 |
| 3.2.2 | Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2 | м3/год | 1 805 826 | 1 466 125 | 1 697 988 | 1 673 115 | 1 649 603 | 1 623 615 | 1 598 010 |
| 3.2.3 | Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3 | м3/год | 173 983 | 141 367 | 163 594 | 161 197 | 158 932 | 156 428 | 153 961 |
| 3.2.4 | Течове в сградните отклонения Q7.4 | м3/год | 1 254 879 | 1 018 908 | 1 179 941 | 1 160 658 | 1 146 319 | 1 128 260 | 1 110 467 |
| 4 | Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м3/год | 4 611 801 | 3 850 000 | 4 368 730 | 4 311 712 | 4 262 383 | 4 204 390 | 4 147 250 |
|  |  | % | 56,33% | 52,03% | 55,10% | 54,74% | 54,42% | 54,08% | 53,74% |
|  |  | м3/км/ден | 6 317,54 | 5 273,97 | 5 984,56 | 5 906,45 | 5 838,88 | 5 759,44 | 5 681,16 |
|  |  | разлика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Оценката на търговските загуби е трудна задача и при нея има голяма доза неопределеност.

Тъй като дружеството не разполага със собствени оценки, търговските загуби са заложени 10% от общото  количество вода на вход ВС съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода за целия период на бизнес плана.

Търговските загуби се формират  от незаконно ползване (незаконни връзвания, манипулирани или заобиколени водомери) и неточност при измерване.

«ВиК» ООД – Габрово работи в посока на намяляване на кражбите на вода чрез откриване и премахване на незаконни връзки.

##### Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода се дължат в най-голяма степен на течове в системата за пренос и разпределение и течове в сградните водопроводни отклонения, на второ място от течове във водопроводите за сурова вода и на последно място от преливане на резервоарите за съхранение на вода.

Реалните загуби са 42.3% към 31.12.2015 г. и за периода на бизнес плана е предвидено да се намалят на 39.7% чрез подмяна на разпределителни водопроводи и сградните водопроводни отклонения към тях, подмяна на водопроводни арматури и обособяване на водомерни зони, заложени в инвестиционната програма на дружеството.

##### Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода е базирана на Методиката за определяне на допустимите загуби на вода като водата за технологични нужди е взета 4% от общото количество вода на вход ВС, няма обществени сгради и паркове с нефактурирана консумация и липсва информация за количество използвана вода от пожарни хидранти.

##### Oбосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Използвана е Методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги | Бр. | 1148 | 1170 | 1182 | 1142 | 1102 | 1062 | 1019 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа | км | 1136 | 1136 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 |
| Аварии по водопроводната мрежа | Бр./100 км/г | 101.06 | 102.99 | 99.58 | 96.21 | 92.84 | 89.47 | 85.9 |

Прогнозирано е намаление на броя на авариите като в края на регулаторния период през 2021 г. да бъде постигнато индивидуалното целево ниво.

#### АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налягане във водоснабдителната система | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 11.11 | 14.29 |

#### ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Предвидено е зониране на 5 бр. населени места – по 1 бр. за всяка година от регулаторния период.

#### ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Общата дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и др.), при който се откриват и отстраняват скрити течове по години е следната:

- 2015 г. – 10.00 км

- 2016 г. – 10.70 км

- 2017 г. – 12.00 км

- 2018 г. – 12.70 км

- 2019 г. – 13.50 км

- 2020 г. – 14.50 км

- 2021 г. – 14.80 км

Показателят „Активен контрол на течовете” по години е както следва:

- 2015 г. – 0.88 %

- 2016 г. – 0.94 %

- 2017 г. – 1.01 %

- 2018 г. – 1.07 %

- 2019 г. – 1.14 %

- 2020 г. – 1.22 %

- 2021 г. – 1.25 %

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 66637 | 65316 | 63994 | 62673 | 61351 | 60030 | 58708 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80675 | 79075 | 77475 | 75875 | 74275 | 72675 | 71075 |
| Ниво на покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води | % | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |

Прогнозира се намаляване на населението в обслужваната от „ВиК” ООД територия и запазване на нивото на покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води от 82.6%.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период | брой | 60 | 40 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 |
| Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период | брой | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период | брой | 25 | 25 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| Общ брой на авариите по канализационната мрежа | брой | 115 | 90 | 118 | 117 | 114 | 112 | 111 |
| Аварии на канализационната мрежа | бр./100 км/год. | 69.7 | 54.55 | 69.01 | 68.42 | 66.67 | 65.5 | 64.91 |

Прогнозирано е намаление на бр. на авариите по канализационната

мрежа като в края на регулаторния период през 2021 г. нивото на показателя е 64.91 бр./100 км/год. при зададено индивидуално ниво 65.03 бр./100 км/год.

#### АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | Бр./10 000 потребители | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |

За този показтел не е определено ниво за постигане в рамките на регулаторния период.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 58571 | 57408 | 56247 | 55540 | 54814 | 54070 | 53306 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80675 | 79075 | 77475 | 75875 | 74275 | 72675 | 71075 |
| Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 |

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ,

#### ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

ПСОВ – гр. Габрово

За ПСОВ гр. Габрово представяме следната обобщена таблица за 2015г. по пунктове за пробовземане по пътя на водата:

ДАННИ

за ГПСОВ - гр. Габрово –2015 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | димен- сия | мини-мум | максимум | средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вход ПСОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 7,16 | 8,53 | 7,60 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 16 | 177 | 68 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 37 | 345 | 171 |
| 4 | Общ азот | мг/л | 6,9 | 23,8 | 14,3 |
| 5 | Общ фосфор | мг/л | 0,66 | 3,10 | 1,84 |
| 6 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 47 | 327 | 121 |
| Изход ПРУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 7,24 | 8,59 | 7,57 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 21 | 145 | 59 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 57 | 293 | 137 |
| 4 | Общ азот | мг/л | 7,0 | 28,4 | 16,6 |
| 5 | Общ фосфор | мг/л | 0,49 | 3,56 | 2,19 |
| 6 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 47 | 139 | 84 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | - | - | 35 |
|  | ХПК | % | - | - | 35 |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | - | - | 30 |

| изход ГПСОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | диме- сия | мин. | макс. | сред-но | норма 13140023 09.08.07 г |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 6,70 | 7,83 | 7,43 | 6,5-9,0 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 1,0 | 6,0 | 2,7 | 25 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 5,5 | 62 | 18,6 | 125 |
| 4 | Разтворен кислород | мгО2/л | 1,3 | 6,9 | 4,6 | - |
| 5 | Общ азот | мг/л | 1,4 | 10,5 | 3,2 | 15 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,14 | 1,92 | 0,83 | 2,0 |
| 7 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 7,0 | 35,0 | 16,3 | 35 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | 91 | 98 | 95 | - |
|  | ХПК | % | 71 | 96 | 87 | - |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | 64 | 96 | 85 | - |

Резултатите показват намаляване натоварването на вход ПСПВ.

За отчетния период няма нестандартни проби.

ПСОВ – гр. Трявна

За ПСОВ гр. Трявна представяме следната обобщена таблица за 2015г. по пунктове за пробовземане по пътя на водата:

ДАННИ

за ГПСОВ - гр. Трявна – (м. октомври до м. декември ) 2015 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | дименсия | мини-мум | макси мум | сред-но |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вход ПСОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | водно количество | м3/ден | 2531 | 19973 | 4567 |
| 2 | Активна реакция(рН) | - | 7,29 | 8,13 | 7,72 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л | 26 | 174 | 104 |
| 4 | ХПК | мгО2/л | 63 | 202 | 147 |
| 5 | Общ азот | мг/л | 9,6 | 50,9 | 20,3 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,97 | 5,23 | 2,48 |
| 7 | Амониеви йони | мг/л | 4,93 | 50,0 | 15,3 |
| 8 | Нитрати | мг/л | 0,58 | 4,86 | 1,40 |
| 9 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 21 | 585 | 112 |

| изход ГПСОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | димен-сия | мин. | макс. | средно | норма 13140207 /2012 |
| 1 | водно количество | м3/ден | 2780 | 6064 | 4264 | - |
| 2 | Активна реакция(рН) | - | 7,33 | 7,81 | 7,57 | 6,5-9,0 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л | 2,0 | 29 | 10,8 | 25 |
| 4 | ХПК | мгО2/л | 17,5 | 69,5 | 35,4 | 125 |
| 5 | Общ азот | мг/л | 2,8 | 17,7 | 12,2 | 15 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,15 | 3,8 | 0,98 | 2,0 |
| 7 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 1,0 | 54 | 15,5 | 35 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | 65 | 99 | 90 | - |
|  | ХПК | % | 41 | 90 | 76 | - |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | 27 | 96 | 86 | - |

ПСОВ – гр. Трявна е предадена на „В и К” ООД Габрово на 01.10.2015г. и е в едногодишен експлоатационен период.

За отчетния период нестандартните проби са 5 броя по показателите: БПК5 , общ фосфор и общ азот.

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води.

| ПСОВ – гр. Габрово |  |  | ПСОВ – гр. Трявна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| извършени (брой) | стандартни (брой) | стандартни ( % ) | извършени (брой) | стандартни (брой) | стандартни ( % ) |
| 256 | 256 | 100 | 57 | 52 | 91,2 |

Приложение 6

1. Справка за отчетни и прогнозни проби за ОВ ( отпадъчни води) от „В и К’ ООД за БП 2017-2021.

2. Констативен протокол № ОВ-АМ-43/17.06.2016г на РИОСВ гр. В. Търново за достоверността на

„Справка за отчетни и прогнозни проби за ОВ ( отпадъчни води) от „В и К’ ООД за БП 2017-2021”.

#### АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

Пробовземането се извършва по заявка на отдел „ИНКАСО”

| Резултати от мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води и регистър на контролитаните предприятия за 2015г. - р-н Габрово групирани по степени на замърсеност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | фирма | степен | ХПК | БПК |
| 1 | Цератицит | 1 | 227 | 70 |
| 2 | РИГ | 1 | 226 | 74 |
| 3 | СИМ | 1 | 180 | 62 |
| 4 | Мехатроника | 1 | 86 | 16 |
| 5 | "Кауфланд" | 1 | 201 | 49 |
| 6 | Импулс | 1 | 63 | 21 |
| 7 | Еврохим груп | 1 | 248 | 81 |
| 8 | Подемкран | 1 | 1068 | 261 |
| 9 | МАК | 1 | 711 | 172 |
| 10 | ТЕСПОМ | 1 | 2796 | 63 |
| 11 | ЕТ "Бисер Ценков" | 1 | 170 | 34 |
| 12 | МВ "Янтра" | 1 | 87 | 32 |
| 13 | "Хемустурист" АД | 1 | 232 | 100 |
| 14 | ДКЦ 1, база 1 | 1 | 16 | 1 |
| 15 | ДКЦ 1. база 2 | 1 | 165 | 50 |
| 16 | АМК -мотор ред. | 2 | 455 | 314 |
| 17 | "Фулмакс" | 2 | 5588 | 494 |
| 18 | Габрово Милк | 3 | 4930 | 1485 |
| 19 | ЕЛВИ | 3 | 3923 | 2346 |
| 20 | "ФИЕРХАУТЕН" Б-я | 3 | 50000 | 6200 |

| Резултати от мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води и регистър на контролитаните предприятия за 2015г. - р-н Трявна групирани по степени на замърсеност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | фирма | степен | ХПК | БПК |
| 1 | болница, МБАЛ | 1 | 36 | 18,5 |
| 2 | обществ. пералня | 1 | 174 | 63 |
| 3 | старннопр"Зограф" | 1 | 106 | 44 |
| 4 | Хотел "Сезони" | 1 | 195 | 83 |
| 5 | Хотел "Панорама" | 1 | 30,7 | 8,5 |
| 6 | Хотел "Бръшлян" | 1 | 43 | 17 |
| 7 | Хотел "Хилез" | 1 | 152 | 66 |
| 8 | Хотел "Фамилия" | 1 | 217 | 93 |
| 9 | Хотел "Тревненски | 1 | 177 | 87 |
| 10 | Хотел "Трявна" | 1 | 118 | 53 |
| 11 | ДСБДПЛББ ЕООД | 2 | 354 | 210 |
| 12 | цех - РИГ ЕООД | 2 | 935 | 380 |
| 13 | Х-л "Калина палас" | 2 | 583 | 273 |
| 14 | Хотел "Ралица" | 2 | 581 | 480 |
| 15 | Хотел"Извора" | 2 | 581 | 400 |
| 16 | ЖПГара | 2 | 460 | 234 |

ПСОВ – гр. Трявна е предадена на „В и К” ООД Габрово на 01.10.2015г. и е в едногодишен експлоатационен период.

Таблица с наименованията на фирмите и основните замърсители през 2015г.

| № | Наименование на фирмата | Основен замърсител | бр. проби 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| р-н Габрово |  |  |  |
| 1. | „Цератицит-България” АД | без основни замърсители | 1 |
| 2. | „РИГ” ЕООД | без основни замърсители | 1 |
| 3. | „СИМ” АД | без основни замърсители | 1 |
| 4. | „Мехатроника” АД „Микрон” СД | мед | 1 |
| 5. | “АМК Задвижваща и управляваща техника” ЕООД | ХПК | 1 |
| 6. | “Фулмакс-21”-АД / Управление/ | без основни замърсители |  |
|  | “Фулмакс-21”-АД / кв. Бойката/ | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества, | 2 |
| 7. | ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД” | без основни замърсители | 1 |
| 8. | “Импулс” – АД 1.изход ПС 2.изход фирмата | без основни замърсители | 1 1 |
| 9. | „ЕВРОХИМ Груп” ООД | pH, БПК5, ХПК, ПАВ, неразтворени вещества, | 2 |
| 10. | „Габрово МИЛК” АД | БПК5 и ХПК | 2 |
| 11. | „Подем кран” АД | без основни замърсители | 1 |
| 12. | “МАК” – АД | pH и ХПК | 1 |
| 13. | “ТЕСПОМ” – АД | неразтворени вещества, ХПК, цинк | 2 |
| 14. | „ЕЛВИ” ООД | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества | 2 |
| 15. | ЕТ „Бисер Ценков” | без основни замърсители | 1 |
| 16. | МВ „Янтра” АД | без основни замърсители | 1 |
| 17. | „ФИЕРХАУТЕН-БЪЛГАРИЯ” – ООД,с.Враниловци | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества | 1 |
| 18. | „Хемустурист” АД | без основни замърсители | 1 |
| 19. | ДКЦ 1, база 1 | без основни замърсители | 1 |
| 20. | ДКЦ 1, база 2 | без основни замърсители | 1 |
| р-н Травна |  |  |  |
| 1. | хотел „Бръшлян” гр.Трявна, ул.”Панорама”№6 | без основни замърсители | 2 |
| 2. | хотел „Панорама” гр.Трявна, ул.”Панорама” | без основни замърсители | 2 |
| 3. | хотел „Калина Палас” гр.Трявна, ул.”Панорама”№15 | без основни замърсители | 2 |
| 4. | хотел „Трявна” гр.Трявна , ул.”Ангел Кънчев”№46 | без основни замърсители | 2 |
| 5. | хотел„Тревненски кът”гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№10 | без основни замърсители | 2 |
| 6. | хотел „Ралица” гр.Трявна, ул.”Калето” | без основни замърсители | 2 |
| 7. | хотел „Сезони” гр.Трявна , ул.”Петър Скорчев”№11 | без основни замърсители | 2 |
| 8. | хотел „Извора” гр.Трявна, ул. ”Асеневци”№6 /шахта на пътя/, № 159 | без основни замърсители | 2 |
| 9. | хотел „Фамилия” гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№40 | без основни замърсители | 2 |
| 10. | Страноприемница”Зограф”,гр.Трявна, ул.”П.Р.Славейков”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 11. | цех резбонарезни инструменти,гр.Трявна,ул.”Бенковска”7 | без основни замърсители | 2 |
| 12. | обществена пералня, гр.Трявна , ул.”Украйна”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 13. | МБАЛ, гр.Трявна , ул.”Лясков дял”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 14. | ДСБДПЛББ, гр.Трявна , ул.”Бреза”№49 | без основни замърсители | 2 |
| 15. | хотел „Хилез” гр.Трявна , ул.”Стара планина”№17 | без основни замърсители | 2 |
| 16. | ЖП ГАРА, гр.Трявна , ул.”Стара планина”№2 | без основни замърсители | 2 |

Протоколите от мониторинга и справки, изготвени на база мониторинга се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

На отдел „ИНКАСО” предаваме по 2 екземпляра от протоколите – 1-я за отдела, а другия за фирмата - абонат.

#### АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

##### Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

За охарактеризиране състава и свойствата на утайките сме планирали веднаж годишно да изпращаме утайка от ПСОВ гр. Габрово и ПСОВ гр. Трявна за анализ в акредитирана лаборатория.

Прилагаме протокол № Е2521А/16.12.2015 от СЖС България ЕООД от изпитването на утайка от ПСОВ гр. Габрово, генерирана в периода юни-ноември 2015г. от обезводняване на филтър пресата.

Приложение 7: протокол № Е2521А/16.12.2015 от СЖС България ЕООД

##### Използвани методи за третиране на утайките

Използвани методи за третиране на утайките от ПСОВ.

- ПСОВ – Габрово технологична схема на третиране на утайките

| 1. | Първични утайки и уплътнените излишни утайки постъпват в резервоар за смесени утайки(РСУ) |
| --- | --- |
| 2. | След уплътняване утайките от РСУ, постъпват в центрофуга |
| 3. | След центрофугата, утайката постъпват в метантанк -1(МТ-1) |
| 4. | Изгнилата утайка от метантанк -1 (МТ-1), постъпва в метантанк -2 (МТ-2)=(резервоар за изгнили утайки) |
| 5. | В зависимост от технологията и натовареността: 5.1.част от утайката от МТ-2 се подава на изсушителни полета (ИП) 5.2. част от утайката от МТ-2 постъпва в резервоар за кондициониране на утайките |
| 6. | Кондиционираната утайка се подава на филтър преса (ФП) за обезводняване |
| 7. | Обезводнената утайка от ФП се депонира на ИП |

- ПСОВ – Трявна – технологична схема на третиране на утайките

| 1. | Утайкоуплътнител |
| --- | --- |
| 2. | Силоз за акумулиране на уплътнени утайки |
| 3. | Камерна филтър преса |

##### Описание на метода за оползотворяване, депониране

Нямаме оползотворяване и депониране на утайки.

##### Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

##### Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

ПСОВ гр. Габрово

През 2016 г. ще предоставим на акредитирана лаборатория утайка за изпитване и охарактеризиране на състава и свойствата й. През 2017г. ще изготвим Програма за управление на утайките от ПСОВ, който да е в съответствие с Националния план за управление на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.

ПСОВ гр. Трявна

ПСОВ гр. Трявна има Програма за управление на утайките от ПСОВ. След като заработи филтърпресата ще предоставим на акредитирана лаборатория утайка от същата за изпитване и охарактеризиране на състава и свойствата й.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода | кВч/м3 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към настоящия момент „ВиК” ООД не експлоатира канализационна помпена станция и няма изразходена електроенергия за дейността по отвеждане на отпадъчни води.

Предвидена е да се предаде за експлоатация и поддръжка такава КПС през 2017 г., изградена от Община Габрово.

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

За този показател не е определена стойността, която трябва да се постигне от оператора в рамките на регулаторния период.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на разходите се оценява посредством финансовите показателите за ефективност. Показателите са количествени характеристики за съотношението между приходите и разходите за съответния вид услуга.

Показателите за ефективност на разходите за услугите доставяне на вода- ПК12а, отвеждане на отпадъчни води- ПК12б и пречистване на отпадъчни води- ПК12в за регулаторния период на бизнес плана 2017 - 2021г.,  са  показани в Таблица 3.

Стойностите на ПК12а са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,14 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 |

Вижда се, че стойността на показателя ПК12а е близък до индивидуалното целево ниво 1,1 за ВИК дружеството ни, с тенденция към нейното достигане в дългосрочен план, т.е. наблюдава се повишаване на ефективността на разходите за услугата доставяне на вода.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Стойностите на показателя ПК12б са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,62 | 1,09 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |

Показателят е с тенденция на увеличаване през регулаторния период и достигане до индивидуалната ни цел 1,1, т.е. ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води се повишава.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Стойностите на показателя ПК12в са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,52 | 0,35 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Стойностите  на този показател са близки до индивидуалната цел 1,1, но ефективността на разходите за пречистване на отпадъчни води се запазва през регулаторния период.

Вижда се, че показателите ПК12а, ПК12б, ПК12в с преминаването към ЕСРО отчетността се приближават към определеното им ниво за ВИК дружеството ни, т. е оптимизират се преките разходи за всеки вид услуга.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | Бр./1 000 СВО | 9.20 | 9.38 | 9.28 | 9.26 | 9.24 | 9.23 | 9.21 |

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективност на персонала за услугата отвеждане и пречистване | Бр./1 000 СКО | 6.33 | 6.58 | 6.70 | 6.69 | 6.68 | 6.67 | 6.66 |

#### АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

За целите на анализа е приложен подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

| годишният коефициент на събираемост =1,2*А – (В- С) / 1,2*А + С, където: (А) е нетен размер на приходите от продажби, (В) е вземания от клиенти и доставчици за отчетния период и (С) е вземания от клиенти и доставчици за предходния период. Данните за дружеството за периода 2011 – 2015 г. са представени таблично |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент |
|  | A | B | C | ((1,2*A-(B-C)) 1,2*A+C |
| 2011 г. отчет | 8 052 | 1 772 | 1 822 | 0,846 |
| 2012 г. отчет | 7 241 | 1 860 | 1 772 | 0,822 |
| 2013 г. отчет | 7 344 | 1 815 | 1 860 | 0,83 |
| 2014 г. отчет | 7 237 | 1 505 | 1 815 | 0,857 |
| 2015 г. отчет | 6 769 | 1 365 | 1 505 | 0,849 |

Данните показват, че през периода 2012 – 2013 г. има намаление на стойността на коефициентите на събираемост, докато през 2014 – 2015 година се отбелязва нарастване.

За анализа съпоставяме данните за събираемост на вземанията с фактурираните количества при битови потребители, като прилагаме данни в табличен и графичен вид:

Фактурирано количество вода в куб.м. на битови потребители по години

|  | 2009 | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2665618 | 2624691 | 2646585 | 2724959 | 2637340 | 2552329 | 2630756 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -40927 | 21894 | 78374 | -87619 | -85011 | 78427 |

Видно е, че при увеличение на фактурираната доставена вода на битови потребители през 2012 г. се отчита намаление на коефициента на събираемост, а така също и лек спад през 2015 г., когато също имаме увеличение на фактурираната подадена вода. И обратно – при намаление на фактурираната доставена вода на битови потребители се отбелязва увеличение на коефициента на събираемост.

Направен е анализ за събираемостта и по показател период на просрочените вземания над 90 дни от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. : относителния дял на просрочените вземания е 35,87 %, като  задълженията на битовите потребители представляват 92,11 %, а на фирмените потребители – 7,89 %.

Данните за събираемостта показват, че има положителна тенденция за нарастване на събираемостта през 2014 г. и лек спад през 2015 г.

Както всички ВиК оператори и „В и К” ООД има проблеми със събирането на една част от вземанията си. Причините за това са комплексни, като основните са: икономическата криза, сравнително голямата безработица и ниските заплати в региона.

Лекото колебание на коефициента на събираемост през 2015 г. се дължи и на факта, че от месец октомври 2015 г. дружеството започна да стопанисва, поддържа и експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води в град Трявна.

За събиране на задължения, както и за прекъсване на водоснабдяването са създадени вътрешни екипи в отдел Инкасо на дружеството. Не се използват външни фирми за събиране на просрочените вземания.

#### АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

През базовата година (2015 г.) „ВиК” ООД Габрово е обслужвало 62432 потребители, в това число: битови – 57787, обществени – 396 и стопански – 4249 бр. Постъпилите жалби за годината са 47 бр, или интензивността на жалбоподаване е 0.75 жалби/1000 потребители.

Броят на жалбите на които е отговорено в срок е 38 (80.85%). Просрочване е допуснато в отговора на 9 жалби - основно свързани с

нарушено водоподаване, наводнения от канализационна мрежа и други отнасящи се до аварийно-възстановителната дейност. Поради необходимостта от по-вече време за проучване и локализиране на проблемите поставени в тези жалби не е преодоляно забавянето при тяхното решаване.

#### АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Приходите на дружеството са обвързани с отчетите за подадените водни количества към консуматорите, отчетени чрез  монтираните водомерни устройства (средства за търговско измерване). Използваните водомери са клас на точност Б. През периода 2009 г. – 2014 г. основно усилията бяха насочени към последваща периодична проверка на водомерите, към отстраняване на неправилен монтаж, към преоразмеряването им при промяна на консумацията и към подмяна на неработещи водомери. В началото на 2015 г.  беше извършен анализ на водомерното стопанство. След направената оценка се установи се, че затруднения при изпълнение на програмата за привеждане на водомерите в метрологична годност е големия брой остарели водомери, което налага и цялостно преустройство на водомерните възли. Взето беше решение по-голямата част от водомерите на СВО да бъдат подменени с нови. За 2015 г. беше изготвен график по експлоатационни райони и населени места и в резултат на създадена добра организация, контрол и отчетност е постигнат показател „годишно ниво” на брой подменени/проверени водомери на СВО 0.197 спрямо броя водомери, монтирани на СВО. При разчет 4843 броя, подменените с нови са 4541 броя, проверени са 183 броя или общо 4724 броя водомери са приведени в метрологична годност. Следи се срока на метрологична годност и на индивидуалните водомери. Дружеството е осигурило комплексна услуга за сметка на потребителите. През 2015 г. последваща периодична проверка е извършена на 88 броя, с нови са подменени 1320 броя или общо 1408 броя индивидуални водомери са приведени в метрологична годност.

Активна е работата на дружеството и по монтажа на общи (приходни) водомери в сгради – етажна собственост и на СВО без водомери. С приоритет се монтират водомери на СВО в сгради с по-голям брой потребители.

Следи се консумацията на вода на  големите потребители. При увеличаване или намаляване на потреблението се извършват проверки,  търсят се причините. Оказва се съдействие при решаване на възникнали проблеми, а при необходимост – се преоразмеряват водомерите или се монтират комбинирани водомери.

Следи се за изправността на водомерните възли, като за такива, които не отговарят на изискванията на нормативните документи, се връчват предписания за отстраняване на проблемите с указан срок за изпълнение.

Усилията на дружеството са насочени към откриване на кражби и нерегламентирани включвания на потребители към водопроводната мрежа, откриване на консуматори без мерене и осигуряване на достъп за отчитане на водомерите и проверка на водомерни възли и инсталации. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, като в преките задължения на инкасаторите е включено задължението да разкриват кражбите в дворните имоти, в жилищата на потребителите и в сградите - етажна собственост. Извършват се планирани и текущи проверки, и проверки по сигнал  от инспектори, водопроводчици и други служители на отдел Инкасо. В тази връзка се поддържа постоянен контакт от служителите на отдела с водопроводчиците по населени места, с кметовете и кметските наместници на малките населени места. Търси се съдействие за актуализация на базата данни на потребителите и за осигуряване на достъп за проверка и отчитане на водомери.

ПРОГРАМА за последваща проверка на средствата за търговско измерване (водомери на водоизточници и СВО)

| № | район | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габрово град | 1721 | 1724 | 1741 | 1751 | 1761 | 1771 |
| 2 | Гарово села | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| 3 | Дряново град | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 4 | Дряново села | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 5 | Трявна град и села | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 6 | Плачковци и села | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
|  | ОБЩО | 4880 | 4883 | 4900 | 4910 | 4920 | 4930 |

Програмата ще бъде детайлизира по населени места и месеци за всяка година от периода на бизнес плана.

Гаранция за изпълнението на програмата ще бъде премахване и намаляване на затруднения от следния характер:

- преустройство на изградени стари водомерни шахти с възможност за извършване на демонтаж/монтаж на водомери;

- подмяна на стари и изгнили СВО, за да се изпълни демонтаж/монтаж  за проверка/ подмяна на водомер;

- неосигуряване на достъп до имотите (предимно в селските райони)

- наличието на необитаеми имоти (в много села от региона населението по постоянен и настоящ адрес е от 20 до 30 % от броя на регистрираните водомери на СВО. На практика ВиК услугите в тях са закрити - не се отчитат водомерите и не се фактурират водни количества.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2015 г. са извършени следните мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на ВиК системите:

| Програма по години | Обект | Описание | Ефективност (Очакван ефект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. |  |  |  |
| Изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи | ПС Баждар | Наблюдение напор, преднапор и работа на помпи. Наблюдение нивото в НВ. | Управление на помпи, ниво и СК на НВ. Намаляване на загубите и експл.разходи.Охрана на ПС и НВ |
| Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия |  |  |  |
|  | ПС Междени | Подмяна помпа - 1 бр. | няма - еднакви характеристики със същ.помпа |
|  | ПС "Длъгня" | Подмяна помпа - 1 бр. | Намаление на мощност 15 kW |
| Подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия | няма |  |  |

През периода на бизнес плана ще бъдат подменени помпени агрегати в следните помпени станции:

- ПС „Чириковец”, ПС „Жълтеш”, ПС „Недевци” и ПС „Здравковец” от Община Габрово;

- ПС „Килифарево” от Община Дряново”;

- ПС „Белица” от Община Трявна;

През периода на бизнес плана ще бъдат вкючени в диспечеризация – ПС „Баба Зара”, ПС „Тончевци” и ПС „Стефановци”, с. Царева ливада и гр. Трявна.

#### СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

Връзката ВиК оператор – потребител е изключително важна за дружеството и за осъществяване на стопанската му дейност.

Осигуряването на високо качество на предоставяните комплексни ВиК услуги на потребителите е основна задача на дружеството. Затова стратегията за работа с потребителите трябва да редуцира грешките, да проучва удовлетвореността на клиентите чрез управление на контактите, като завишава очакванията им.

Стратегията на дружеството за работа с клиентите е базирана на следните основни направления:

- внедряване на софтуерни решения с цел подобряване на вътрешнофирмения обмен на данни и подобряване процеса на отчитане и фактуриране на ВиК услуги , за навременна и по - бърза кореспонденция;

- разширяване възможностите за заплащане на месечните сметки за подадените и потребени ВиК услуги;

- повишаване информираността на клиентите за извършване на аварийни и планови ремонти и за цялостната дейност на дружеството, със спецификите на фактурирането чрез усъвършенстването на съществуващите комуникационни канали.

Плана за подобряване обслужването на потребителите включва:

- Обучение на служителите за поддържане на актуални знания и компетентност, както и за изграждане на доверие.

- Срещи със служители на дружеството с цел осигуряване на обратна връзка и по – добро предлагане на услугите. Обсъждане на проблемите в тяхната работа и набелязване мерки за преодоляването им. Редовно информиране за нови проекти и делегиране на отговорностти.

- Управление на връзките с клиентите – професионално отношение към поставените проблеми, предлагане решения, поемане на отговорност за решаването им и тяхното отстраняване, съкращаване на времето и редуциране на ресурсите при решаване възражения от потребители.

- Оптимизиране на управлението на контактите с клиентите чрез развитието на информационните технологии, като основна цел ще бъде по-бързо и качествено изпълнение на процесите отчитане, фактуриране, плащане,  актуализиране на базата с клиентски данни, данните за контакти и други.

- Регулярно допитване до клиентите по всички възможни начини (лично, писмено, по телефон, чрез интернет, чрез средствата за масова информация и други) и задължителен анализ на резултатите. При нерешени проблеми да следва бързо и точно отстраняване, което ще бъде предпоставка за повишаване доверието на клиентите.За тази цел ще подобрим телефонните услуги за подаване на сигнали, изразяване на мнение, подаване на самоотчети, насрочване на срещи, въпроси, свързани с плащания на сметки.

Ще се усъвършенства работата на двата информационни центъра във „В и К”  - град Габрово и тези в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна. Ще се организират изнесени офиси в по – големите села на трите общини на региона, с което ще дадем възможност на място да се възползват от услугите, извършвани в клиентските центрове – получаване на консултация от специалисти, свързана с дейността на дружеството, подаване на документи и заявяване на услуги, актуализиране данните на клиентите, допитване и други.

Непрекъснато усъвършенстване на Интернет страницата на дружеството, ежедневно актуализиране на информацията с цел осигуряване на достъп и възможност на всеки потребител за проверка на сметки, подаване на самоотчети, абонаментно предоставяне на информация относно издадени фактури, за преустановяване на водоподаване и други.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребители:

- Приемането и завеждането на жалби и други документи (заявления и възражения) със  съдържание определящо ги като жалби, да се извършва от технически сътрудник на Управителя, специалист „Съдебна система” и информатор приемна „Инкасо” при спазване на следните критерии:

- документът да отговаря на изискванията на чл.53 от Общите условия

- искането описано в документа да касае: правото на потребителя да бъде присъединен, несъгласие с начислени водни количества, нарушено водоподаване, висок разход общи нужди или друго нарушено право свързано с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (лошо качество на питейната вода, наводнения от канализационна мрежа, невъзстановена настилка и т.н.).

- в случаите когато съдържанието на подадения документ е свързано с често задавани и/или решавани от ВиК ООД въпроси, отговорите на които са известни и еднотипни, то той се завежда като заявление по общия ред и не попада в регистъра на жалбите

- След резолюция на Управителя за изпълнение към съответен отдел или звено жалбата се копира и предоставя на длъжностното лице за работа с потребители за регистриране в дневник на жалбите и последващ контрол по изпълнението.

- Отговорното лице от отдел, звено и други подразделения към което е насочена жалбата извършва оглед, измервания, пробовземания и всички други необходими действия относно поставения в жалбата проблем и съставя отговор в 14-дневен срок в който задължително определя основателността  и удоволетвореността на жалбата. Копие от отговора се предоставя на длъжностното лице за работа с потребители.

- Ежемесечно (до 15-то число) технически сътрудник на Управителя изготвя справка-извлечение от електронния регистър за информация по хода на регистрираните жалби за предшестващия месец. За просрочените и без отговор жалби се докладва на Управителя от длъжностно лице за работа с потребителите. Аналогична справка се изготвя и за останалите документи изискващи отговор съгласно АПК, която се предоставя на ръководители на райони, отдели и звена за вземане на мерки при забавяне на отговорите или при липса на такива. Ежемесечни справки се изготвят и от експлоатационните райони.

- Срокът за отговор на регистрираните жалби е не по-дълъг от 14 календарни дни, а срокът за изпълнение на удоволетворените жалби е не по-вече от 60 календарни дни. Приключването на преписка по жалби става след проверка и подпис на отговорното лице в дневника на жалбите в отдел ПИЖ при ВиК ООД Габрово

- Експерт „Връзки с обществеността” периодично осигурява публикуването в регионалните медии разяснения относно характерни проблеми при обслужване на потребителите (инкасиране на общи водомери, проверка на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите, действия при аварии и възстановявания, наводнения от канализация и др.) с цел намаляване на жалбите касаещи дейноста на оператора.

- За работата с жалби на потребители ежегодно се съставя анализ с изведени от него мерки за подобряване на работата

- За изпълнение на този план и за мерките от анализа по т.7, Управителя на „ВиК” ООД Габрово  издава Заповед с конкретни задължения и указания свързани с работата по разглеждане и отговор на жалби. В заповедта се отразяват и задължения и указания по тази дейност на висшестоящи органи.

Плана за намаляване на несъбраните вземания включва следните мерки:

- установяване и диференциране на причините за проблемите със събираемостта на просрочените вземания и вземане на обективни управленски решения за решаването им;

- усъвършенстване начина за получаване на месечните фактури за потребени ВиК услуги – по електронен път, което да даде възможност същите да бъдат доставени веднага на клиентите или в кратък срок;

- откриване на нови каси с възможност за удобство при заплащане на задълженията;

- интензивна уведомително – предупредителна процедура за просрочени вземания: следене на давностен срок, телефонни обаждания, съобщения чрез инкасатори, покани за доброволно плащане, сключване на договори за разсрочени плащания, следене за редовно плащане на договорените вноски и текущи задължения, търсене на задължения по съдебен път и спиране на водоподаване за неизпълнение на задължения; индивидуална работа с проблемни абонати.

- използване услугите на външни фирми за събиране на просрочени задължения

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

#### АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Описание на текущото състояние на ВиК системите е дадено в справка в Приложение 8 към бизнес плана.

#### 6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

##### Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Към момента са внедрени 2 преч.станции ПСПВ и ПСОВ.Предстоящо включване на 5 помпени станции и резервоари към тях.

Предстоящо разширяване чрез поетапна замяна на излезли от работно състояние след аварии обекти от диспечеризацията и управление на водите към дружеството.

##### 6.2.2.Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

##### Към настоящия момент няма изготвен регистър, дружеството

##### разполага с информация за вида на активите ПДС и ПОС и техните технически параметри, годината на въвеждане в експлоатация. Предстои събиране на пълна информация и изготвяне на регистър до края на 2018 г.

##### 6.2.3.Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Към настоящия момент няма внедрена ГИС, предстои поетапно внедряване на отделни модули, като процесът ще продължи и в следващия регулаторен период.

##### 6.2.4.Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

Съществува програмен продукт, в който диспечерите

регистрират възникналата авария получена чрез телефонно обаждане. След отстраняване на аварията техници от районите приключват аварията в програмата.

Регистър на авариите във вид за получаване на цялостна информация ще бъде внедрен в края на 2018 г.

##### 6.2.5.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга на питейните води ( вътрешен и външен) и всички справки се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за питейните води.

##### 6.2.6.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга на отпадъчните води ( вътрешен и външен) и справки, изготвени на база мониторинга се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за отпадъчни води.

##### 6.2.7.Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

Текущото състояние на регистъра на оплакванията на потребителите е извадка от входящо-изходящия дневник на оператора и ръчно воден дневник за контрол на изпълнението на  постъпилите оплаквания. Внедряване на регистър по смисъла на указанията  за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 година е предвидено за 2018 година (т.1.5.5 от инвестиционната програма). Ще се ползва методология за поддържане на регистър на клиентски жалби предоставена от МРРБ.

##### 6.2.8.Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга и справки се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за утайките.

##### 6.2.9.Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Все още не разполагаме с регистър на водомерите на СВО, в който се нанася годината на метрологичната пломба и годината от последваща проверка, което затруднява изготвянето на справки, съответно графици по клиенти и райони за последваща ППР или подмяна на водомери.

Данни за водомерите, които се записват в карнетните страници на обектите по № на обекта, адрес и име на потребителя: фабричен номер на водомер; тип на водомера; вид на водомера; дължина на тялото на водомера; година на метрологичната пломба; номер на пломбата на холендъра; начално показание на водомера и отчети на водомера по дати.

Годишните графици за периодична проверка/подмяна на водомерите се изготвят след подаване от инкасаторите по райони на списъци за водомери с изтичащ и изтекъл срок на метрологична проверка. В списъците се вписват и телефонни номера за връзка с абонатите.

Списъците се предоставят на екипи от звено «водомерна дейност» за изпълнение. Осигурени са екипи за работа и в извън работно време за потребителите. За водомерите, които при обхождането на дадени райони не е осигурен достъп за подмяна или има създаден проблем, се изготвят и връчват предписания на абонатите, като същите следва да подават Заявления, в които се уточняват удобен ден и час за работа.

Данните за водомери на СВО  (Q, D и клиент/ се записват в протоколите за монтаж/демонтаж, и същите се отразават в модул  „Водомерен сервиз”  (разработен от дружеството), който не е обвързан с инкасовата програма на Банксофт. Същият дава възможност за изготвяне на справки за подменени/проверени водомери (на СВО и индивидуални) по райони и периоди, както и запазване на данните от протоколите.

Изготвено е задание за разработване на програмен продукт (РЕГИСТЪР за водомерите на СВО), който да носи информация за водомерите във връзка с изготвянето на графици за метрологични проверки и планиране на количества водомери, подлежащи на последваща периодична проверка и подмяна, в съответствие със Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания за продуктите.

Внедряването на регистър на водомерите на СВО по смисъла на Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г. е предвидено за края на 2018 г.

##### 6.2.10.Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

За нуждите на счетоводното отчитане и инкасиране дружеството ползва два отделни софтуера „на „Банксофт” ООД – град Пловдив. Единият е специализираният продукт на фирмата за инкасовата дейност, а другият е счетоводният продукт “Ултимат”. И двата софтуера дават много добри възможностти за работа – множество справки, автоматизирано прехвърляне на данни и други.

Фактурирането се извършва и от двата софтуера. Фактурирането на ВиК услуги: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се извършва в инкасовия софтуер. Фактурирането на други услуги или материали става чрез счетоводния софтуер.

##### 6.2.11.Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

В дружеството има внедрена счетоводна система-софруерният продукт „Ултимат” на Банксофт ООД-Пловдив. Системата работи успешно, като периодично се допълват възможностите й. В системата е въведен сметкопланът ЕССО.

#### 6.3.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

##### База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Към настоящия момент  електронни таблици с подадените количества вода на вход ВС по водомер и дебит по райони и населени места. Показанията се вкарват ръчно за всеки месец и информацията се натрупва за всеки следващ период.

##### База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

Данните за контролните разходомери различни от тези за подадена вода се съдържат в таблиците по т.6.3.1.

Към момента не се използват дата логери, предстои поетапно внедряване и създаване на база данни.

##### База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Няма база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, приема се 4 % от водата на вход ВС съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

##### База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Данните  за изразходваната електрическа енергия са на база обработка на издадените фактури от доставчика на електроенергия и се въвеждат ръчно по обекти в таблица за всеки месец и се натрупват за всеки следващ.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Налични към СКАДА на ПСПВ.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Налични към СКАДА на ПСОВ.

##### База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Договорите за присъединяване се съхраняват на хартиен носител в папки в отдел ПТО и се регистрират в Дневник.

Документите за присъединяване, придружени от документи за откриване на партида и копие от фактури за платени такси за услуги се регистрират и съхраняват в експлоатационен район Габрово.

След извършване на присъединяване информация и документите за откриване на партида се предават в отдел Инкасо на дружеството. Специалисти от отдел Инкасо и от ПТО извършват проверка относно изпълнението на предварителния договор, като съставят Констативен протокол за приемане на присъединения обект към водопроводната, и/или към канализационната мрежа. Констативните протоколи за присъединяване се съхраняват в папки по години в отдел Инкасо на дружеството. След приемане на обект се открива партида и се подписва окончателен договор с ВиК ООД -  град Габрово.

Документацията по присъединяване на обекти към водопроводната и/или канализационна мрежа на дружеството в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна се изготвя и съхранява при началниците на районите.

През регулаторния период с цел постигане на пълен синхрон между отделите и за съкращаване времето за обследване на новоприсъединени обекти е необходимо внедряване на елекронна база данни за слючени и изпълнени договори за присъединяване.

##### База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Налични в отдел „Човешки ресурси”.

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл.84, ал. 2 от ЗУТ | Бр. | 39 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система,по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година | Бр. | 39 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл.84, ал. 2 от ЗУТ | Бр. | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система,по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година | Бр. | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Присъединяване към канализационната система | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

#### АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Описани са стойностите на променливите за 2015 г. и показателите за качество за същия период и са направени прогнози за 2017 – 2021 г. в Справка №2 и Справка №3 в приложените електронни таблици към бизнес плана.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

##### Описание на водоизточниците

Експлоатираните водоизточници са 159 бр. – 1 бр. язовир, 5 бр. речни водохващания и 153 бр. каптажи.

##### Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване и срок на валидност

| № | Разрешително № | Водоизточник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11110001/27.03.07 | РВ Малуша | 27.03.2017 |
| 2 | 11110002/27.03.07 | РВ Гръбчево 1,2 | 27.03.2017 |
| 3 | 11510012/26.03.07 | К Бангейци 1,2 | 27.03.2017 |
| 4 | 11510010/26.03.07 | К Хитревци 1,3 | 27.03.2017 |
| 5 | 11510013/26.03.07 | К Бижовци | 27.03.2017 |
| 6 | 11510015/26.03.07 | К Брежниците | 27.03.2017 |
| 7 | 11510011/26.03.07 | К Енчовци 1 | 27.03.2017 |
| 8 | 11110003/06.04.07 | К Сапатовец | 06.04.2017 |
| 9 | 11510027/12.04.07 | К Креслювци 1,2 | 13.04.2017 |
| 10 | 11510026/12.04.07 | К Ралевци | 13.04.2017 |
| 11 | 11510025/12.04.07 | К Руевци | 13.04.2017 |
| 12 | 11510003/12.04.07 | К Дончовци 1,2 | 13.04.2017 |
| 13 | 11510070/22.06.07 | К Генчовци | 23.06.2017 |
| 14 | 11510071/22.06.07 | К Трапесковци 2,3 | 23.06.2017 |
| 15 | 11510069/22.06.07 | К Трънито 1,2 | 23.06.2017 |
| 16 | 11510081/28.06.07 | К Врабци 1,2,3 | 29.06.2017 |
| 17 | 11510086/03.07.07 | К Демиев хан 2 | 04.07.2017 |
| 18 | 11510087/03.07.07 | К Черновръх 1,2,3 | 04.07.2017 |
| 19 | 11510085/03.07.07 | К Станчов хан 1,2,3 | 04.07.2017 |
| 20 | 11510090/05.07.07 | К Божковци 1,2 | 06.07.2017 |
| 21 | 11510088/05.07.07 | К Кисийци 1,2 | 06.07.2017 |
| 22 | 1150092/12.07.07 | К Стояновци 1,2 | 13.07.2017 |
| 23 | 11510093/12.07.07 | К Бъзовец 1,2,3 | 13.07.2017 |
| 24 | 11510584/30.11.2010 | К Длъгня 1,2 | 10.12.2017 |
| 25 | 11510582/24.11.2010 | К Янтра 1,2,3 | 10.12.2017 |
| 26 | 11510606/20.12.2010 | К Славейково 1,2 | 10.12.2017 |
| 27 | 11510581/18.11.2010 | К Скалско | 10.12.2017 |
| 28 | 11510583/30.11.2010 | К Геша | 10.12.2017 |
| 29 | 11510607/20.12.2010 | К Стомонеците | 22.12.2017 |
| 30 | 11510577/12.11.2010 | К Лютаци | 22.12.2017 |
| 31 | 11510580/18.11.2010 | К Радецки | 22.12.2017 |
| 32 | 11510579/18.11.2010 | К Зелено дърво 1,2 | 22.12.2017 |
| 33 | 11510592/20.12.2010 | К Топлика,Джуровци | 14.01.2018 |
|  |  | Пейова чешма |  |
| 34 | 11510585/30.11.2010 | К Марча | 14.01.2018 |
| 35 | 11510591/14.12.2010 | К Българени 1, 2 | 14.01.2018 |
| 36 | 11510586/30.11.2010 | Кози рог 1,2 | 14.01.2018 |
| 37 | 11510593/20.12.2010 | Здравковец 2 | 22.01.2018 |
| 38 | 11510595/20.12.2010 | Влайчовци | 22.01.2018 |
| 39 | 11510594/20.12.2010 | Живко 1,2 | 22.01.2018 |
| 40 | 11510598/23.12.2010 | Думници 2 | 22.01.2018 |
| 41 | 11510614/01.02.2011 | Върбите, Поповци | 22.01.2018 |
| 42 | 11510604/23.12.2010 | Пецовци 2 | 27.01.2018 |
| 43 | 11510605/23.12.2010 | Куката 2, Поповци | 29.01.2018 |
| 44 | 11510603/23.12.2010 | Мрахори | 29.01.2018 |
| 45 | 11510608/29.12.2010 | Мичковци 5 | 24.03.2018 |
| 46 | 11510613/01.02.2011 | Чукили (Г. могила) | 29.03.2018 |
| 47 | 11510615/01.02.2011 | Велковци 1, Чириковец | 29.03.2018 |
| 48 | 11510616/12.01.2011 | Костенковци 1,2 | 1.04.2018 |
| 49 | 11510617/12.01.2011 | Междени 2,3 | 1.04.2018 |
| 50 | 11510612/01.02.2011 | Ставраци, Старилковци | 1.04.2018 |
| 51 | 01410008/18.09.2009 | яз. Христо Смирненски | 18.09.2019 |
| 52 | 11510381/28.07.09 | Лоза 1,2 | 16.11.2019 |
| 53 | 11510080/28.06.07 | ШК Белица | 29.06.2023 |
| 54 | 1110002/14.05.07 | Българка | 14.05.2028 |
| 55 | 31510079/09.06.08 | Мъгл. извор | 9.06.2033 |

##### Санитарно-охранителни зони – има една учредена зона обща за 2 бр. водоизточници по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. За всички останали водоизточници с разрешителни за водовземане са подадени заявления за откриване на процедури за учредяване на СОЗ.

##### Съоръжения за пречистване на питейните води – две пречиствателни станции за питейни води. Технологичните им схеми на пречистване са описани в т. 1.2.

##### Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

| № | Разрешително № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13140023/09.08.07 | р. Янтра | 9.08.2019 |
| 2 | 13140228/13.08.13 | р. Дряновска | 8.12.2016 |
| 3 | 13140207/03.10.12 | р. Дряновска | 3.10.2018 |

## РЕМОНТНА ПРОГРАМА

#### ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Възникналите аварии се регистрират в дневник за аварии от

диспечерите след получаване на сигнал чрез телефонно обаждане, като се отбелязват дата и час на възникване на аварията, адрес и телефон за обратна връзка.

Съществува и програмен продукт, в който диспечерите регистрират

възникналата авария получена чрез телефонно обаждане. След отстраняване на аварията техници от районите приключват аварията в програмата.

След отстраняване на аварията техникът попълва протокол с информация за местоположение и вид на аварията, вид работа, вложен труд и материали. Протоколите се предават в отдел „ПТ” и служат за обобщаване на информацията за брой аварии по вид и населени места за определен период.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии – изкопна и безизкопна технология.

##### Използване на вътрешни ресурси – целият процес по отсраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси.

##### Използване на подизпълнители – не се използват подизпълнители за отстраняване на аварии.

#### КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Възникналите аварии се регистрират в дневник за аварии от

диспечерите след получаване на сигнал чрез телефонно обаждане, като се отбелязват дата и час на възникване на аварията, адрес и телефон за обратна връзка.

Съществува и програмен продукт, в който диспечерите

регистрират възникналата авария получена чрез телефонно обаждане. След отстраняване на аварията техници от районите приключват аварията в програмата.

След отстраняване на аварията техникът попълва протокол с информация за местоположение и вид на аварията, вид работа, вложен труд и материали. Протоколите се предават в отдел „ПТ” и служат за обобщаване на информацията за брой аварии по вид и населени места за определен период.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии – изкопна технология.

##### Използване на вътрешни ресурси– целият процес по отсраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси.

##### Използване на подизпълнители - не се използват подизпълнители за отстраняване на аварии.

#### ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Системата управляваща процесите на ПСОВ чрез аларма и изписване съобщава за възникнала повреда. Операторът може от ЦДП да възстанови работата на съоръжението. Ако това не стане, операторът отива до съответното МСС откъдето отстранява аварията. Ако се установи повреда, която не може да бъде отстранена, операторът уведомява началника на станцията.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Няма мерки и технологии за отстраняване на аварии

##### Използване на вътрешни ресурси

Началникът на ПСОВ преценява на кого от специализирания персонал да възложи отстраняване на повредата.

##### Използване на подизпълнители

Когато повредата е извън компетентността на персонала, отстраняването се възлага на оторизиран сервиз, с който фирмата има сключен сервизен договор.

До отстраняване на повредата работи дублиращото съоръжение.

## СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

Предвидено за 2017 година (т.1.5.5. от инвестиционната програма)

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

Предвидено за 2018 година (т.1.5.5. от инвестиционната програма)

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

Предвидено за 2019 година (т.1.5.5. от инвестиционната програма)

#### СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Дружеството има създадена интернет страница, хоствана на собствен сървър. Поддръжката й се осъществява от служители на фирмата. В страницата освен информация за дружеството се публикуват и новини, свързани с работа, както и информация за спиране на водата поради аварии и други причини. На страницата абонатите имат възможност да проверят какви са им задълженията.

# III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

### ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Инвестициите за постигане показателите за качество и за подобряване на дейността и ефективността на ВиК ООД Габрово подробно са показани в справка №9 (Инвестиционна програма) и допълнителните справки по общини приложени към нея. Общия размер на предвидените инвестиции възлиза на 4789 х.лв. разпределени както следва:

##### Инвестиции в собствени активи – 544 х.лв., в т.ч. 70 х.лв. за системи, регистри и база данни

##### Инвестиции в публични активи – 3625 х.лв., в т.ч. 55 х.лв. за системи, регистри и база данни

##### Инвестиции в системи, регистри и бази данни – посочени по-горе

Предвидените инвестиции по общини са показани в следните справки:

ОБЩИНА ГАБРОВО – СПРАВКА 9.1

| № | Наименование | График за изграждане по години(хил.лв) |  |  |  |  |  | Натурални показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Ед. мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.1 | Язовири | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | бр | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Рехабилитация обходен път около язовира | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Водоеми и речни водохващания | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | бр | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
|  | Рехабилитация водхв.”Козя река” | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Рехабилитация водхв.”Страшка река” | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Рехабилитация водхв.”Белилска река” | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Рехабилитация водхв.”Сапатовец” | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.3 | Сондажи и каптажи | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | бр | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Рехабилитация каптаж „Соколски манастир” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Рехабилитация каптаж „Потока” | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.4 | Санитарно охранителни зони | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | бр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.5 | Довеждащи съоръжения | 74 | 106 | 97 | 200 | 197 |  | м | 900 | 1000 | 1630 | 1650 | 2000 |
|  | Реконструкция външен водопровод за група села Габрово-Гъбене | 74 | 106 | 60 | 0 | 91 |  |  | 900 | 1000 | 800 | - | 600 |
|  | Реконструкция тласкател ПС Тончевци | 0 | 0 | 37 | 116 | 0 |  |  |  |  | 830 | 1050 |  |
|  | Реконструкция водопровод Сок.манастир-кв.Етъра | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  | Реконструкц. водопровод НВ Малини-кв.Недевци | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 1.1.6 | Пречиствателни станции за питейни води | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | бр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Сгради, съоръжения, оборудване - ПСПВ К.Могила | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Сгради, съоръжения, оборудване - ПСПВ Малуша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.7 | Резервоари | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | НВ Балани | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | НВ Генчовци |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | НВ Стоевци |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | НВ Врабци, НВ Трънито |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | НВ Костенковци |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.9 | Помпени станции-СМР | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бр | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ПС Чириковец |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ПС Жълтеш |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ПС Недевци |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | ПС Здравковец |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.11 | Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10м | 90 | 95 | 170 | 110 | 130 |  | м | 900 | 1050 | 600 | 1550 | 1800 |
|  | Реконструкция водопровод ул.Индустриална Габрово | 53 | 42 |  |  |  |  |  | 380 | 300 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВВМ с.Драгановци | 37 | 28 |  |  |  |  |  | 520 | 400 |  |  |  |
|  | Реконструкция ВВМ малки нас.места |  | 25 | 35 | 110 | 130 |  |  |  | 350 | 520 | 1550 | 1800 |
|  | Реконструкция водопровод през р.Паничарка |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 1.1.12 | Сградни водопр. отклонен. | 42 | 38 | 46 | 66 | 68 |  | бр | 48 | 43 | 64 | 61 | 73 |
| 1.1.13 | Кранове и хидранти | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |  | бр | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 1.1.14 | Измерване на вход ВС | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | бр | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | с.Здравковец, с.Живко | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | с.Влайчовци, с.Междене |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | с.Кози рог, с.Велковци, с.Лесичарка |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | с.Боженци, с.Орловци, с.Борики |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | с.Ясените, с.Източник, с.Жълтеш, с.Костенковци |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.1.15 | Зониране на водопроводната мрежа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | с.Армени | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | с.Стоевци |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | с.Прахали |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | с.Жълтеш |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | с.Кметовци |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.17 | Проучване и моделиране на водопроводната мрежа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | СКАДА за водоснабдяване | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | бр | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | ПС Баба Зара | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС Тончевци |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | ПС Стефановци |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.19 | Лаборатория за питейни води | 10 | 5 | 10 | 7 | 9 |  | бр | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Система за БПК5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Дестилатор | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Вакуум помпа | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Камина | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | С-ма за мембр. филтриране |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | С-ма водна баня |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Автоклав |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Микроскоп |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Спектрофотометър |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Турбидиметър |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.20 | Лекотоварни автомобили | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Покупка на нови автомоб. | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Капиталов ремонт | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.1.21 | Тежкотоварни автомобили | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Покупка на нови автом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капиталов ремонт | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.22 | Автомобили | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | бр | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Покупка на нови | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Капиталов ремонт | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.23 | Строителна и специализ. механизация | 20 | 35 | 5 | 5 | 20 |  | бр | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Покупка на нови | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Капиталов ремонт | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.24 | Друго специализирано оборудване | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | бр | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Покупка на нови помпи |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |
|  | Покупка на друго оборудв. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.1 | Канализационни ПС | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | Рехабилитация и разш. на канализационна мрежа над 10м | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | м | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Канал МБАЛ-ул.А.Константинов | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Канал ул.Осми март |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Канал ул.Вардар |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Канал ул.Антим I |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Канал бул.Трети март |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.4 | Сградни кан.отклонения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.7 | Лекотоварни автомоб. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | бр |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Покупка на нови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капиталов ремонт | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.2.11 | Друго специализирано оборудване за канализ. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | бр |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Капиталов ремонт | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Закопуване на нови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Пречиствателни станции за отпадъчни води | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Лаборатория за отпадъчни води | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 |  | бр | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Система за БПК5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Пещ ( за Трявна) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Термостат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Оксиметър (за Трявна) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Микроскоп | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термореактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Спектрофотометър | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3.4 | Лекотоварни автомоб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Капиталов ремонт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.5. | Тежкотоварни автомоб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Капиталов ремонт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.7. | Строителна и специализирана механизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Капиталов ремонт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.8 | Друго специализирано оборудване за канализация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Покупка на нови | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.1 | Приходни водомери | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |  | бр | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
| 1.5.1 | Административни и обслужващи сгради | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.2 | Стопански инвентар и офис оборудване | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5.4 | Автомобили | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | бр |  |  | 1 |  |  |
|  | Покупка на нови | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5.5 | Информационни системи – собствени активи | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | С-ма БДС EN ISO 9001:2008 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | С-ма БДСEN ISO 14001:2004 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | С-ма BS OHSAS 18001:2007 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Регистър на жалбите и др |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | База данни |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.5.6 | Информационни системи–публ.активи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | С-ма за управл.на утайките | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Създаване на база данни |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Въвеждане на регистри |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Други |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.5.7 | ГИС | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | ИТ хардуер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | бр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | ВСИЧКО ГАБРОВО: | 489 | 476 | 551 | 625 | 655 |  |  |  |  |  |  |  |

ОБЩИНА ТРЯВНА – СПРАВКА 9.2

| № | Наименование | График за изграждане по години(хил.лв) |  |  |  |  |  | Натурални показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Ед. мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.2 | Водоеми и речни водохв. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | бр | - | - | 2 | - | - |
|  | Рехабилитация водохв.”Гръбчево” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Рехабилитация водохв.”Българка” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.3 | Сондажи и каптажи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | бр | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Рехабилитация каптаж „Пейчева ливада” | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Рехабилитация каптаж „Бели извори” |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.4 | Санитарно охранит.зони | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Довеждащи съоръжения | 15 | 12 | 12 | 15 | 17 |  | м | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
|  | Реконстр. на външни водопроводи Трявна | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Реконстр. водопровод до СШ „Извора” | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |
|  | Реконстр.водопровод от „Пейчеви ливади” | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 1.1.7 | Резервоари | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | бр | - | - | - | 2 | - |
|  | НВ Г.Стояновци |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |
|  | НВ Бангейци |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.9 | Помпени станции - СМР | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | бр | - | 1 | - | - | - |
|  | ПС Белица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.11 | Рехабилитация и разширение на водопр. мрежа над 10м | 55 | 55 | 52 | 61 | 75 |  | м | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|  | Ул.Здравец-Трявна | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | ВВМ малки нас. места | 10 | 10 | 14 | 0 | 21 |  |  | 150 | 150 | 200 |  | 400 |
|  | Ул.Ив.Горова-Трявна | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Ул.Х.Димитър-Трявна | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  | Ул.Украйна-Трявна | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Ул.Ст.Планина-Плачковци | 0 | 0 | 20 | 33 | 35 |  |  |  |  | 300 | 350 | 400 |
|  | Ул.Зл.Ошански-Трявна | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 1.1.12 | Сградни вод.отклонения | 20 | 22 | 16 | 18 | 32 |  | бр | 24 | 22 | 16 | 28 | 42 |
| 1.1.13 | Кранове и хидранти | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 |  | бр | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 1.1.14 | Измерване на вход ВС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | бр | 1 | 1 | - | - | - |
|  | ВС Късовци | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ВС Ковачевци |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.16 | Управление на налягането | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ВВМ Плачковци | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ВВМ Трявна |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.18 | СКАДА за водоснабдяване | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | бр | - | - | 1 | - | - |
|  | ВВМ Трявна |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.24 | Друго специализирано оборудване | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | бр | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | Покупка на нови помпи |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
|  | Друго | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3 | Рехабилитация и разширение на канализ. мрежа над 10м | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 |  | м | - | 45 | 90 | 50 | 50 |
|  | Ул.Асеневци Трявна |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  | 45 | 90 |  |  |
|  | Ул.Зл.Ошански Трявна |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 1.2.4 | Сградни кан.отклонения | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |  | бр | - | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 1.3.1 | Пречиствателни станции за отпадъчни води | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.1 | Приходни водомери | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |  | бр | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.5.1 | Административни и обслужващи сгради | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | бр | - | 1 | - | 1 | - |
| 1.5.8 | ИТ хардуер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ВСИЧКО ТРЯВНА | 119 | 141 | 130 | 141 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |

ОБЩИНА ДРЯНОВО – СПРАВКА 9.3

| № | Наименование | График за изграждане по години(хил.лв) |  |  |  |  |  | Натурални показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Ед. мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.3 | Сондажи и каптажи | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | бр | - | - | - | 1 | - |
|  | Рехабилитация каптажи Ц.ливада | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.4 | Санитарно охранителни зони | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Довеждащи съоръжения | 15 | 32 | 31 | 32 | 16 |  | м | 600 | 1150 | 1100 | 1100 | 500 |
|  | Външен водопровод НВ Зая-Саласука | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Напорен водопровод ПС Длъгня-НВ Керека | 0 | 32 | 31 | 32 | 0 |  |  |  | 1150 | 1100 | 1100 |  |
|  | Напорен водопровод ПС Руня-НВ Руня | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 1.1.7 | Резервоари | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | бр | - | 2 | - | 1 | - |
|  | НВ Руня | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | НВ Никоевци | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | НВ Денчевци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.9 | Помпени станции – СМР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | бр | 1 | - | - | - | - |
|  | ПС Килифарево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Рехабилитация и разширение на водопр. мрежа над 10м | 40 | 35 | 40 | 55 | 90 |  | м | 500 | 350 | 400 | 600 | 700 |
|  | Ул.В.Левски-Дряново | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | ВВМ малки нас. места | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
|  | Ул.Ф.Тотю-Г.Пърмаков и др | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Ул.Р.Стоянов-Ал.Стамбол. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  |  | 550 |  |
|  | Ул.М.Марчевски | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 350 |  |  |
|  | Ул.Трети март-Дряново | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | НВ Дряново-РШ Ракетата | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 1.1.12 | Сградни водопроводни отклонения | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | бр | 28 | 35 | 40 | 46 | 50 |
| 1.1.13 | Кранове и хидранти | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | бр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.14 | Измерване на вход ВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | с.Зая | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | с.Скалско |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | с.Буря |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | с.Янтра |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1.16 | Управление на налягането | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | с.Гостилица НЗ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | с.Гостилица ВЗ |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ВВМ Дряново |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.1.18 | СКАДА за водоснабдяване | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | бр | - | 1 | - | - | - |
|  | с.Царева ливада |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Капиталов ремонт | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.24 | Друго специализирано оборудване | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 |  | бр | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|  | Покупка на нови помпи | 8 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Друго | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 1.2.3 | Рехабилитация и разширение на канализ. мрежа над 10м | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 |  | м | 60 | 50 | - | 50 | 50 |
|  | Ул.Р.Радославов | 7 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Ул.А.Кънчев |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |
| 1.2.4 | Сградни кан.отклонения | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |  | бр | 5 | 2 | - | 3 | 2 |
| 1.4.1 | Приходни водомери | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |  | бр | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.5.1 | Административни и обслужващи сгради | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.5.8 | ИТ хардуер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ВСИЧКО ДРЯНОВО | 120 | 130 | 119 | 151 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |

### ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Изпълнението на инвестиционната програма ще даде отражение върху следните показатели:

- ПК2а и ПК2б – подобряване качеството на питейната вода;

- ПК3 – подобряване на непрекъснатостта на водоснабдяване;

- ПК4а – намаляване на общите загуби на вода;

- ПК5 – намаляване на авариите по водопроводната мрежа;

- ПК6а – регулиране на налягането във водопроводната мрежа;

- ПК8 – подобряване качеството на отпадъчни води;

- ПК9 – намаляване авариите по канализационната мрежа;

- ПК11а – повишаване на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;

- ПК11б – повишаване на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;

- ПК11г – рехабилитация на водопроводната мрежа;

- ПК12а – подобряване ефективността на разходите за услугата доставяне на вода;

- ПК12б - подобряване ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;

- ПК12в - подобряване ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;

- ПК12е – повишаване ефективността на изграждане на водомерното стопанство;

## ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) |  |  |  |  |  | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Инвестиции в собствени активи | 43 | 101 | 128 | 103 | 95 | 109 | 109 | 544 |
| Водоснабдяване: | 43 | 98 | 116 | 91 | 81 | 95 | 95 | 478 |
| Отвеждане: | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Пречистване: | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в собствени активи с привлечени  средства.

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) |  |  |  |  |  | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Инвестиции в собствени активи | 667 | 769 | 600 | 644 | 705 | 808 | 868 | 3 625 |
| Водоснабдяване: | 654 | 715 | 526 | 570 | 638 | 740 | 797 | 3 271 |
| Отвеждане: | 13 | 54 | 59 | 61 | 59 | 58 | 57 | 295 |
| Пречистване: | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 10 | 14 | 59 |

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в публични активи с привлечени  средства.

## АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

### -  отразен в справка № 11 на Бизнес план 2017 г.-2021 г.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА- отразен в справка № 11 на Бизнес план 2017 г.-2021 г.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА- отразен в справка № 11 на Бизнес план 2017 г.-2021 г.

## АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите по икономически елементи са посочени в справки 12 и 12.1 от бизнес плана.

Разходите за 2015 г. са представени съгласно ЕССО отчетността, а разходите за 2016 г. са на база одобрения бизнес план на ВиК дружеството ни за 2016 г.

Разходите за регулирана и нерегулирана дейност за регулаторния период на бизнес плана 2017-2021г. са представени съгласно отчетността по ЕСРО на база разходите на дружеството за 2015 г.

Прогнозните разходите, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност, са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Прогнозното процентно разпределение на общите разходи за видовете дейности и услуги е следното:

- За услугата доставяне на вода на потребителите- 80%.

- За услугата отвеждане на отпадъчните води- 5%

- За услугата пречистване на отпадъчните води -12%

- За нерегулирана дейност- 3%

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

##### 4.1.1.Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне вода на потребителите за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо разходите за 2015г., поради включените разходи по проектни данни на материалите за обеззаразяване, за коагуланти и флокуланти на реновираната Пречиствателна станция за питейни води.

Разхода за електроенергия за технологични нужди, също се увеличава, поради увеличено реално потребление на станцията. Разхода за електроенергия са намалява, поради селектирането на разхода за електроенергия за административни нужди и прехвърлянето му в разходи за външни услуги (вода, осветление и отопление).

Намаляването на разхода за материали за оперативен ремонт е поради преминаване към ЕСРО отчетността и отделянето на разходи от този икономически елемент (разходи за водомери и разходи за материали за ремонт на транспортните средства) за инвестиции.

Други разходи за материали са разходите за материали за отопление (нафта). Прогнозните стойности са същите като 2015 г.

##### Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за регулаторния период 2017-2021 г. не търпят промяна спрямо 2015 г. Увеличението на разходите  за лабораторни проби и проверка на измервателни уреди, идва от изваждането на разходите, съответно от разходи за материали- ЛТК, и от Други разходи за външни услуги.

Външните услуги за оперативен ремонт се намаляват поради изваждането на външните услуги за ремонт на транспортните средства в инвестиции.

Другите разходи за външни услугите са посочени в справка 12.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на потребителите се увеличават с предвиденото процентно увеличение на минималната работна заплата за страната за 2017г. и стремежа ни  за достигане на средните възнаграждения за отрасъла.

За 2017 г. е предвиден ръст от 12%. Това се дължи на  увеличението на минимална работна заплата от м.януари 2017 г. на 460 лв., заложен в средносрочната бюджетна прогноза на Правителството и на повишението размерът осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2017 г. и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с по един процентен пункт.

# За 2018 г. и 2019 г. предвидения ръст е от 2%, Одобрената от правителството  средносрочната бюджетна прогноза предвижда запазване размера на минималната работна заплата за 2018 г. и 2019 г. в размер на 460 лв. Поради тази причина ръста от 2% включва само допълнителнителните трудови вънаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и други допълнителни трудови възнаграждения, договорени по КТД.

# За 2020 г. и 2021 г. предвидения ръст е от 7%, Предвидено е завишение на работните заплати с 5% и други допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер и договорени по КТД  - 2%.

Намалението на тези разходи се дължи в процентното отделяне (3%) за нерегулирана дейност от разходите за възнаграждения и осигуровки за водоснабдяване, поради неразпределението на разходите от тази икономическа група за административен персонал (общи за регулирана и нерегулирана дейност)  за 2015 г.

##### Други разходи

Другите разходи се увеличават минимално за годините от регулаторния период, като от други разходи на този икономически елемент за нужната отчетност се вадят разходите за ваучери.

В други разходи на този икономически елемент остават 1 х. лв.- за лекарства за аптечки, отрови и м-ли за ДДД услуги.

##### 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Дружеството ни няма такива разходи за услугата доставяне на вода на потребителите .

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Прогнозните разходи за материали за регулаторния период за услугата отвеждане на отпадъчни води се увеличават поради предвидените разходи за Канална помпена станция.

Намалението на разходите за материали за тази услуга отново е поради отчитането на част от разхода за материали за оперативен ремонт като инвестиция.

##### Разходи за външни услуги

Увеличението на разхода за вода, осветление и отопление идва от процентното разпределение на разхода за материали (електроенергия за административни нужди)- 45 х. лв. по видове дейности и услуги.

-За услугата доставяне на вода на потребителите- 36 х .лв.;

- За услугата пречистване на отпадъчни води- 2 х. лв.;

- За услугата отвеждане на отпадъчни води- 5 х. лв.

- За нерегулирана дейност- 1 х. лв.

Причината за увеличението на разходите  за лабораторни проби и проверка на измервателни уреди е същата като за услугата доставяне на вода на потребителите.

Намалението на разходите за външни услуги за оперативен ремонт са отново от отчитането му като инвестиция.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени и за този вид услуга, поради същите причини както за услугата доставяне на вода.

##### Други разходи

Прогнозните други разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води не търпят големи увеличения или намаления спрямо отчетната 2015 г.

Разходите за ваучери, отново са извадени от други разходи за нужната отчетност.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Прогнозните бъдещи разходи, включени в коефициента Qp са на стойност 41 х. лв., поради предстоящото стопанисване от ВиК дружеството ни на Канална помпена станция, която ще ни бъде прехвърлена от Община Габрово през 2017 г. Разпределението им по икономически елементи е следното:

- Разход за електроенергия за технологични нужди- 28 х.лв.

- Разход за трудови възнаграждения- 7 х.лв.

- Разход за социални осигуровки- 1 х.лв.

- Разход за оперативен ремонт- 4 х. лв.

- Други разходи за външни услуги ( СОТ)- 1 х. лв.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчни води за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо разходите за 2015г., поради включените разходи по проектни данни на материалите за коагуланти, флокуланти и ЛТК на реновираната Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Габрово (ПСОВ гр. Габрово) и на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Трявна ( ПСОВ гр. Трявна), която започна да функционира м.10/2015 г.

Прогнозните разходите за горива и смазочни материали за технологични нужди са увеличени, поради изтичане на гаранционното поддържане на ПСОВ гр. Габрово и нуждата от закупуване на газ за генератор на ток- 4 х. лв.  и масло за филтър преса- 8 х .лв. годишно.

Материалите за оперативен ремонт се намаляват, защото отиват в инвестициите.

##### Разходи за външни услуги

Разходите за осигуровки и разходите за работно облекло са увеличени, поради новите служители на ПСОВ гр. Трявна.

Другите разходи за външни услуги са увеличени, поради необходимостта от сервизно поддържане на ПСОВ гр. Габрово.

Намаленията в стойностите на разходите за оперативен ремонт, и увеличението на разходите за лабораторни проби; проверка на измервателни уреди; вода, осветление и отопление, се дължат на същите причини, довели до тези изменения в разходите за другите две регулирани услуги.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки са увеличени, освен причините посочени в т. 4.1.3, но и поради увеличението на персонала в ПСОВ гр. Трявна.

##### Други разходи

Другите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води не търпят съществени изменения за годите от регулаторния период.

Увеличени са само разходите за ваучери с 5 х. лв. за  работниците в ПСОВ гр. Трявна.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

##### Дружеството ни няма такива разходи за услугата пречистване на отпадъчни води.

Съгласно указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, стойността на разходите, посочени на ред „други разходи” във всяка група разходи по икономически елементи, не трябва да надвишава 5 % от общата сума на съответната група разходи. За групите разходи за материали и други разходи, това условие е изпълнено.

Но за групата Разходи за външни услуги, не е изпълнено. Разходите, които са включени в ред „други разходи” за базовата 2015 г., в тази група са:

- Абонамент- 35 х. лв.;

- Такси и удостоверения- 16 х. лв.;

- Проверка на уреди- 9 х.лв., но сега се отделя на отделен ред;

- Винетки- 12 х. лв.;

- Членски внос- 3 х. лв.;

- Дарение-1 х. лв.- този разход отива в непризнатите разходи;

- Други разходи- 1 х.лв.- за изпиране на пердета, почистване и измиване на автомобили, ДДД услуги.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Не доставяме вода на друг В и К оператор.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Не доставяме вода с непитейни качества.

## СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

В съответствие със стратегията за развитие на дружеството и усъвършенстването на техническата система и технология се предвиждат съответните инвестиции в човешки ресурси.

Социалната програма има за цел:

- Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда и колективен трудов договор

- Да мотивира служителите и работниците във “ В и К ” ООД - Габрово за осигуряване на качеството на услугите и повишаване на събираемостта на вземанията.

- Да осигури обучение на персонала

- Да осигури дългосрочна политика за кадрово осигуряване, като финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на дружеството.

- Да реализира култура на базата на споделени ценности, която е в съответствие със социалните функции на оператора.

- Да изпълни държавната политика за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора.

Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, които включват:

1.	Щатно разписание.

- Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.

- Програми за въвеждащо обучение (ориентация) по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на необходимостта и провеждане на обучение и планове за обучение по работни позиции и категории персонал.

- Социална  програма, утвърдена чрез Колективен трудов договор.

## Анализ на изпълнението на  програми със социална насоченост

### Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала

Съгласно чл. 294 от КТ през 2015 г. на персонала са осигурени допълнителни средства за:

| социални разходи | 212 |
| --- | --- |
| в.т.ч. ваучери | 203 |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 2 |
| служебни карти и пътувания | 10 |
| квалификация и стипендии | 6 |

Средствата за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала се изразходват както следва:

- Средства за лечение в болнично заведение и лекарства срещу доказан разход с необходимите счетоводни документи.

- При сключване на граждански брак – 200 лв.

- За новородено дете  -  150 лв.

- Безплатно работно и униформено облекло.

- За подарък при отпразнуване на рожден ден – 20 лв.

- За тържество – юбилей по случай 50-годишнина – 150 лв.

- За тържество по случай пенсиониране – 150 лв.

- За погребение на работник или служител на дружеството се отпускат средства – не повече от 500 лв. по представени документи.

- Превоз за отдалечените обекти.

- Безплатна храна при отстраняване на тежки аварии.

Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБЗУТ.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи във фирмата, както и безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки на работещите при условия, опасни за здравето.

## Планови показатели

Социалната програма се реализира чрез система от планове, които формират конкретни показатели за изпълнение на социалната програма.

### Инвестиции в човешките ресурси

Инвестиции в повишаване на квалификацията

Разходите за обучение се възприемат като основна инвестиция в хората. Чрез тях ще се осигурява подготовка на работниците и служителите за технологично обновление и въвеждането на нови мощности. Чрез обучение ще се подобряват и уменията за комуникация и респективно събираемостта на вземанията.

- Специализирано обучение за придобиване на технически умения ще се провежда в съответствие с графика за въвеждане на нови технически съоръжения.

- Общо обучение ще се провежда след установяване на нуждата от такова чрез текуща оценка на персонала по предварително утвърден график.

В рамките на планираните разходи дружеството ще разработва годишни програми за квалификация, които ще гарантират поддържане на качеството на работната сила на нивото на изискванията за качество на услугата.

## ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

##### Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Прилаганият счетоводен софтуер Ultimate на фирма „Банксофт” ООД Пловдив е разработен, съгласно ЕССО. Въведен е сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели. Дейността на дружеството е разделена на регулирана, която включва:

- доставяне вода на потребителите

- отвеждане на отпадъчни води

- пречистване на отпадъчни води

- присъединяване на потребители

и нерегулирана дейност (всички приходи извън регулираните от КЕВР)

Дружеството не използва друга счетоводна програма освен Ultimate.

Счетоводните сметки, които дружеството използва са разкрити, съгласно Единен сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели.

##### Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

Разпределението на общите разходи се извършва на тримесечие.

Общите разходи се разпределят първо между регулирани и нерегулирани услуги, след което общите разходи за регулираните услуги  се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за съответната В и К услуга за предходната година.

Общите дълготрайни активи се разпределят в края на годината пропорционално на  разходите за съответната дейност за предходната година.

Счетоводната програма поддържа счетоводни и данъчни амортизации. За регулаторни цели разходите за амортизация се разпределят в края на годината с помоща на таблица от excel.

Не се извършва разпределение на приходи, тъй като всички се отнасят за конкретна дейност.

##### Принципи на отчитане на ремонтната програма

Всички ремонти, които не отговарят на изискването за капиталови се отчитат като текущ(оперативен) ремонт.

##### Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Съгласно структурата на инвестиционната програма при придобиването на нови  ДМА закупуването става с фактура, която се отчита като разход за придобиване на ДМА. Към нея се прилага складова разписка за получения актив и искане за изписване на същия по направление с  МОЛ.

При въвеждането в експлоатация на ДА се изготвя акт за въвеждане в експлоатация на същия с описание на актива, дата на въвеждане, документ за придобиване и стойност на ДА с натрупаните разходи за него.

В счетоводната програма, ДА се въвежда съгласно акта за въвеждане в експлоатация в съответната група ДА и направление на разходите за амортизация. Има създадени счетоводни сметки за разпределяне на активите за доставяне, отвеждане, пречистване, други регулирани дейности и нерегулирани дейности.

##### Принципи на капитализиране на разходите

Дружеството отчита разхода като капиталов, когато активи е изцяло новозакупен или инвестиция, която подобрява състоянието на съществуващ дълготраен актив и повишава неговата стойност. Като дълготрайни активи се отчитат активи, които отговорят на критериите на МСС 16 и имат стойност при присобиване равна или по-висока от 700 лв. Всеки заведен дълготраен актив се записва в капитала на дружеството и има инвентарен номер, а на тези които са подобрения на вече съсествуващи активи задължително се посочва към кой номер дълготраен актив се отнасят.

Основните ремонти и реконструкции на сгради, водопроводи, канализацинни мрежи се преминават през процеса на придобиване на ДМА:

- Eжемесечно техническите ръководители на експлоатационните райони представят в производствено-технически отдел протоколи за извършени строителни и ремонтни работи.

- На база представените протоколи от експлоатационните звена отдел ПТ съставя количествено- стойностни сметки с изпълнените обекти      (използва се програмен продукт “Building Manager”).

-Елементи, формиращи цената на строителните дейности е съгласно Заповед № 26/16.02.2016 г. на Управителя на „ВиК” ООД- Габрово.

- Съвместно с експлоатационните райони се съставя екзекутивна документация.

- Извършените строителни работи се приемат с констативен протокол въз основа на Заповед № 134/24.06.2015 г. от комисия в състав: представители на ПТО, ФСО и съответен експлоатационен район.

- Съставените протоколи заедно с количествено- стойностни сметки се представят ежемесечно във ФСО. Завеждането на ДМА в счетоводната програма се извършва тримесечно по видове активи.

##### Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Активите, които не отговорят на изискванията на дълготраен актив и имат по – ниска стойност от 700 лв. се отчитат като текущи разходи за периода на придобиването им. Оперативният разход е този разход, който е необходим за поддържането на активите.

За счетоводна отчетност на дейността на дружеството използваме счетоводната програма Ultimate, която е организирана в два модула- модул „Счетоводство” и Модул „Склад”.

Всички материали се засклаждат в модул „Склад” там се извършва и изписването им, като още тогава се дава направление на разхода.

Всеки направен разход за материали се отнася по вид обект, съгласно ремонтната програма (водоизточници- резервоари и каптажи; довеждащи съоръжения- основни водопроводи /улица; участъци от водопроводната мрежа/ улица; СВО; спирателни кранове, хидранти и водомери; помпи за водоснабдяване-ПС; механизация и транспортни средства- номер кола и обект механизация).

В искането за изписване на материали от склада задължително се посочва обекта и  се насочват разходите според тяхната същност към направления водоснабдяване, канализация и пречистване, използвайки аналитични сметки за авариен и текущ ремонт и за текуща дейност.

В края на годината справката-Движение по обекти се селектира и се структурира според структурата на ремонтната програма.

##### Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

Аналитичността по сметките от гр. 60 позволява детайлно да се разделят разходите по техният вид, състав и направление. Структура на сметка 601 „Разходи за материали”:

- Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;

- Вид разход: материали за обеззаразяване, флокуланти, ЛТК, електроенергия за технологични нужди, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали, материали за авариен и текущ ремонт, други материали;

- Вид дейности: водоснабдяване, отдена канална вода, ПСОВ, ПСПВ Киселчова могила, ПСПВ Малуша, ПСПВ Сапатовец, Язовир, Водомерна работилница, Ремонтна работилница, ВЕЦ, Инкасо, Транспорт (по видове транспортни средства), Бар, Администрация, ЦХЛБ, Реализация, Продажби нерегулирана дейност

- Райони: Габрово, Дряново и Трявна

Структура на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”:

- Вид дейност: Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистванена отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;

- Вид услуга: наименование

- Райони: Габрово, Дряново и Трявна

Структура на сметка 709 „Други приходи”

Вид приход: продажба на стоки, лихви, наем, ел.енергия, вода, продажба на скрап, обезщетения и застраховки, отписани задължения, излишък от инвентаризация на МЗ, компенсация от инвентаризация на МЗ, приходи от отписани вземания, съдебни минали години, отписани вземания, други приходи.

##### Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Няма изрично написани формални вътрешни правила.

## НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

В реда „Непризнати разходи” (справка 14) са посочени разходите, които не се признават за ценообразуването, а именно:

- Разход за данък върху печалбата- 53 х. лв.;

- Текущи разходи за начислени провизии- 14 х. лв.;

- Отчетна стойност на продадените стоково-материални запаси	- 27 х. лв.;

- Неизползвани отпуски- 4 х. лв. ;

- Разходи за дарение- 1 х. лв.;

- Представителни разходи- 18 х. лв.;

- Данъци, удържани при източника, съгл. чл.36, ал.1 от ЗКПО- 4 х. лв.

- Разходите за застраховки „Живот”- 52 х. лв.;

- Брак на материали и дълготрайни активи- 397 х. лв.;

- Отписани вземания и отписани лихви- 126 х. лв.

Прогностичните стойности на непризнатите разходи за регулаторния период 2017-2021 г.  са на база разходите за 2015 г.

В непризнатите разходи за 2015 г. и 2016 г. е отразена  разликата между счетоводната амортизация и тази за регулаторни цели, посочени в ОПР за 2015 г. и 2016г.

# IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

## АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Отчетените данни за фактурирани количества вода и фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води за периода от 2009 до 2015 г. са показани в следващите таблици и графики. Показани са данните, както за битови потребители, така и за приравнени към битови потребители  бюджетни и търговски потребители и за промишлени и други индустриални потребители

##### Битови потребители

Фактурирано количество вода в куб.м. на битови потребители по години

През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г.. През 2011 – 2012 г. има повишение, последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г., като почти изравнява доставената вода за битови потребители през 2010 г.

|  | 2009 | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2665618 | 2624691 | 2646585 | 2724959 | 2637340 | 2552329 | 2630756 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -40927 | 21894 | 78374 | -87619 | -85011 | 78427 |

Причини за намаляване на потреблението на вода за битови абонати са основно от климатичните промени през летните периоди (дъждовни лета) на 2013 – 2014 г., използване на собствени водоизточници и намаляване на обслужваното население в региона.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество вода в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към граждани  по години (програмно възможност за данни имаме от 2012 г.)

Отчитаме леко завишение, което се дължи и на преразглеждане на  обектите за приравняване през 2012 и 2013 г.

| приравнени към граждани бюджетни и търговски потребители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 83996 | 96213 | 101330 | 106510 |
| разлика спрямо пр.г. | 12217 | 5117 | 5180 |

##### Промишлени и други индустриални потребители

Фактурирано количество вада в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители по години.

|  |  | промишлени и други индустриални потребители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 967000 | 877273 | 824904 | 837616 |
| разлика спрямо пр.г. |  |  | -89727 | -52369 | 12712 |

Данните за фактурираните количества показват спад на фактурираните количества вода пре 2013 и 2014 г. и леко завищение през 2015 г. Намалението на фактурираните количества е в резултат на намаление на икономическата активност на прдприятията, дори спиране на дейността и търсене на възможност за използване на вода от собствени водоизточници .

Фактурирано количество вода в куб.м. на общо фирмени потребители  по години.

И следва таблично и графично представяне на намалението на фактурираната вода общо за фирмените абонати за периода от 2010 до 2014 година и леко завишение на количествата през 2015 г.

|  | общо фирмени потребители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 1166000 | 1129000 | 1074558 | 1050996 | 973486 | 926234 | 944126 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -37000 | -54442 | -23562 | -77510 | -47252 | 17892 |

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на битови потребители  по години

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1904248 | 1898858 | 1904986 | 1952481 | 1923396 | 1898487 | 1943287 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -5390 | 6128 | 47495 | -29085 | -24909 | 44800 |

През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г. на фактурираната услуга отвеждане на отпадъчните води. През 2011 – 2012 г. има повишение , последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г. През 2015 година имаме включени нови потребители към новоизградената канализационната мрежа в град Габрово.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители  по години.

|  |  | бюджетни и търговски потребители приравнени към битови |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 80999 | 91189 | 94704 | 98796 |
| разлика спрямо пр.г. |  |  | 10190 | 3515 | 4092 |

За периода  от 2012 до 2015 г. отчитаме леко завишение.

##### Промишлени и други индустриални потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на промишлени и други индустриални  потребители  по години.

|  |  | промишлени и други индустриални потребители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 683105 | 606277 | 560366 | 576700 |
| разлика спрямо пр.г. |  |  | -76828 | -45911 | 16334 |

При промишлените и други стопански потребители през 2013 – 2014 г. имаме намаление на количествата и леко завишение през 2015 г.

Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на общо фирмени потребители  по години.

|  | общо фирмени потребители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 815036 | 770110 | 762543 | 764104 | 697466 | 655070 | 675496 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -44926 | -7567 | 1561 | -66638 | -42396 | 20426 |

И общо за фирмените потребители: намаление през 2010 – 2011 г. спрямо предходна година, леко завишение на количествата през 2012 г., последвано от намаление през 2013 и 2014 г. През 2015 година отчитаме завишение на количествата.

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на битови  потребители  по години

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1368480 | 1365231 | 1372484 | 1415758 | 1412840 | 1401550 | 1479657 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -3249 | 7253 | 43274 | -2918 | -11290 | 78107 |

За битовите потребители през 2010 г., 2013 – 2014 г. отчитаме намаление на фактурираните количества спрямо предходна година. Леко завишение на количествата пречистени отпадъчни води има през 2011 г. и по-голямо – през  2012 г. През 2015 г. отчитаме  завишение с 5,7 % спрямо 2014 г., което се дължи на новоприсъединените обекти в Габрово към ПСОВ и предадената за експлоатация на 1 октомври 2015 г.  новоизградена ПСОВ  в град Трявна и предоставяне на новата услуга пречистване на отпадъчните води на абонати, включени към канализационната мрежа.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители  по години

|  |  | бюджетни и търговски потребители приравнени към битови |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 79839 | 90117 | 93190 | 97564 |
| разлика спрямо пр.г. |  |  | 10278 | 3073 | 4374 |

През периода от 2012 г. до 2015 г. отчитаме леко завишение на фактурираната услуга.

##### Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители  по години и степени на замърсеност.

|  |  |  | промишлени и други индустриални потребители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
|  |  |  | 683105 | 606277 | 560366 | 576700 |  |
|  | разлика спрямо пр.г. |  |  | -76828 | -45911 | 16334 |  |
|  | І степен |  | 331385 | 301063 | 369539 | 387441 |  |
|  | ІI степен |  | 137805 | 95709 | 17658 | 6524 |  |
|  | ІII степен |  | 27359 | 23602 | 23748 | 24997 |  |

Намаление на фактурираната услуга през 2013 и 2014 г. и леко завишение през 2015 г.

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на общо фирмени потребители

|  | общо фирмени потребители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 613927 | 571546 | 577644 | 576388 | 510491 | 504135 | 516526 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -42381 | 6098 | -1256 | -65897 | -6356 | 12391 |

Общо за фирмените потребители услугата пречистване на отпадъчни води намалява през 2010 г.  и 2012 г. – 2014 г. Завишени количества се отчитат през 2011 г. и леко завишение – през 2015 г.

#### АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

При прогнозиране на фактурираните количества доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води за 2017 г. са предвидени количества , равни на средно годишните отчетени количества за периода 2009 – 2015 г.

При прогнозиране на фактурираните количествата за останалия период на бизнес плана (2018-2021 г.) след отчитане на прогнозите за намаление на обслужваното население за областта, изготвените програми и предвидените мерки за намаление на търговските загуби на вода и за достигане на зададените параметри за показателите по качество, изграждане и включване на нови активи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води предвиждаме увеличение на количествата до 2019 г. и запазването им през 2020 – 2021 година. Минималното увеличение на годишните фактурирани количества е в резултат на направения анализ на потреблението на вода , отчитайки спецификата на клиентите и влиянието на отделни фактори като сезонност, пазарни икономически показатели, както и динамиката на индивидуалното им потребление през последните години.

Прогнози за брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващи ВиК услугите

| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | брой | 80 110 | 78 521 | 76 933 | 75 344 | 73 755 | 72 166 | 70 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой | 66 637 | 65 316 | 63 994 | 62 673 | 61 351 | 60 030 | 58 708 |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой | 58 571 | 57 408 | 56 247 | 55 540 | 54 814 | 54 070 | 53 306 |

##### Водоснабдяване

Отчет и прогнози на услугата доставяне на питейна вода по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| битови потребители | м3/год | 2 607 756 | 2 597 227 | 2 614 400 | 2 618 100 | 2 621 800 | 2 641 800 | 2 641 800 |
| обществени и търговски потребители | м3/год | 106 510 | 98 153 | 106 800 | 106 950 | 107 100 | 107 100 | 107 100 |
| стопански потребители | м3/год | 837 616 | 834 620 | 818 800 | 819 950 | 821 100 | 821 100 | 821 100 |
| общо фактурирана вода | м3/год | 3 551 882 | 3 530 000 | 3 540 000 | 3 545 000 | 3 550 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |

##### Отвеждане на отпадъчни води

Отчет и прогнози на услугата отвеждане на отпадъчни води по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год | 2 607 756 | 2 597 227 | 2 614 400 | 2 618 100 | 2 621 800 | 2 641 800 | 2 641 800 |
| Промишлени и други стопански потребители | м3/год | 576 700 | 569 525 | 574 200 | 574 860 | 575 520 | 575 520 | 575 520 |
| общо за услугата | м3/год | 2 618 783 | 2 600 000 | 2 610 000 | 2 613 000 | 2 616 000 | 2 616 000 | 2 616 000 |

##### Пречистване на отпадъчни води

Отчет и прогнози на услугата пречистване на отпадъчни води по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год | 1 577 221 | 1 784 000 | 1 808 000 | 1 810 400 | 1 812 800 | 1 812 800 | 1 812 800 |
| Промишлени и други стопански потребители | м3/год | 418 962 | 516 000 | 452 000 | 452 600 | 453 200 | 453 200 | 453 200 |
| степен на замърсеност 1 | м3/год | 387 441 | 456 000 | 424 880 | 425 440 | 426 000 | 426 000 | 426 000 |
| степен на замърсеност 2 | м3/год | 6 524 | 34 000 | 9 040 | 9 050 | 9 060 | 9 060 | 9 060 |
| степен на замърсеност 3 | м3/год | 24 997 | 26 000 | 18 080 | 18 110 | 18 140 | 18 140 | 18 140 |
| общо за услугата | м3/год | 1 996 183 | 2 300 000 | 2 260 000 | 2 263 000 | 2 266 000 | 2 266 000 | 2 266 000 |

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

Една от причините за търговски загуби (неотчетено водопотребление, което не носи приходи)  се дължи на грешки при измерването – неточни, неработещи, или липсващи водомери с нереална база. От 2015 г.  в дружеството се вземат сериозни мерки за противодействие, които включват внимателен избор на мястото за монтиране на водомери с цел по-добър обхват, достъп и съхранение на прибора, начина на монтиране в зависимост от типа на водомера за по-точно измерване; максимално покритие  с водомери на консумираната вода, добро проектиране на приходните (общи) водомери с подходящ избор на класа на точност.

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Друг фактор, който оказва влияние за намаление на фактурираните водни количества, е субективния фактор при инкасирането.

Водомерите се отчитат от служители на дружеството - инкасатори.

Водомерите се отчитат всеки месец. Изключение се прави при отчитането на селата и крайните квартали в район Габрово - на два, до три месеца. В кварталите на град Габрово: Шумели, Априлово, Ябълка, Етър, Илевци, Любово 1 и 2 , Недевци, Зелено дърво, Лютаци, Чукили, Стефановци, Тончевци, Бойка, Златари отчитането се извършва през месец и през месец се начислява служебна консумация на база средно месечна консумация за имота.

Сформиран е екип от специалисти (инспектори) към отдел Инкасо и водопроводчици, които да извършват както внезапни проверки (извадкови), така и планирани  проверки на инкасаторите по населени места и райони. Проверките се извършват по документи и по показания на водомерите поне веднъж годишно. Засилен е контрола от лицата с контролни функции при попълване на информацията в карнетите. Усилията на дружеството са насочени и към разширяване на разяснителната работа за осигуряване на свободен редовен достъп за отчитане и проверка на водомерите СВО. Периодично се провеждат срещи на ръководството на отдел Инкасо и ръководител ФСО с инкасаторите, на които се обсъждат възникнали проблеми във връзка с отчетността, допуснати слабости в работата, промени в нормативните документи или нови изисквания във връзка с дейността.

Мерки, които ще предприемем за подобряване на качеството и контрола при отчитане на водомерите за регулаторния период:

- засилване на контрола относно работата на инкасаторите при извършване на реални и точни отчети;

- ротационна смяна на инкасаторите по райони на период от три години;

- въвеждане на електронни карнети и на системи за дистанционно отчитане на водомери;

- ежегодно повишаване квалификацията на персонала;

- управленски мерки – подобряване на управлението и контрола

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Въвеждането на данни от отчетите на водомерите (от карнет) към системата за фактуриране се извършва от служители в звено АСУ. След обработка на данните от карнета, се прави контролен опис на хартиен носител. Същият се проверява от инкасаторите за точно пренасяне на данните и след подпис от тяхна страна за вярно пренесени данни или след корекция, ако се налага, се фактурират услугите ВиК. Програмният продукт за инкасиране също дава добри възможностти за фактуриране. Вероятността за грешки от преноса на данни от водомерите до системата на фактуриране е много малка, под 1 %. И за в бъдеще ще се анализират грешки при преноса на данни от отчитане на водомери до системата на фактуриране, като ще усъвършенстваме инкасовата програма за фактуриране и организацията за проверка на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране.

#### АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Усилията на дружеството са насочени и към откриване на незаконни отклонения, необхванати от мерене консуматори, откриване на манипулирани водомери с цел неточно отчитане на потребената вода, т.е. към намаляване на неносещата приходи вода от кражби.

Всеки месец при инкасиране на потребителите на ВиК услуги инкасаторите следят за наличността на пломбите, за срока на метрологична годност и изправност на водомерите. При изтекъл срок на метрологична проверка, нарушени пломби или неизправни водомери се връчват предписания. При подаване на информация за течове, съмнения за кражби и други, се извършват проверки от инспекторите на отдел Инкасо и други служители на дружеството. Изготвят се протоколи за проверки, за нарушения, неосигурен или отказан достъп, дават се указания на потребителите и се предприемат съответни дейстия за отстраняване на нередностите. При информация за водомерни възли, които не отговарят на изискванията, се връчват предписания на собствениците с указан срок за изпълнение.  Подава се актуална информация (промяна брой живущи, нов собственик, телефони и др.) и се следи промяната на консумацията.

Ежемесечно се следи потреблението и на големите консуматори от специалисти Инкасо. При необичайно завишаване или намаляване на количествата отчетена вода се правят проверки на обектите, изясняват се причините, съответно се правят анализи. При необходимост водомерите се преоразмеряват и подменят или се монтират комбинирани водомери.

В заключение за намаляване на търговските загуби е неоходимо по-ефикасен контрол върху работата на инкасатори, водопроводчици и екипа инспектори за изпълнение на следните задачи: проверка и контрол на работата на инкасаторите за предотвратяване на измами от тяхна страна; проверка за манипулиране на водомери, за незаконни свързвания, ограничаване на злоупотреби с пожарни хидранти и други начини за незаконно ползване на вода, събиране на данни за водомерите и при съмнителна консумация на потребителите; предписания за редовни последващи проверки на водомери и на такива с нарушени пломби, за подмяна, за преустройство на водомерни възли; контрол, отчети, анализи и предприемане на мерки.

#### АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

- процеса по управление на събирането на вземанията разглеждаме в две направления: събиране на текущи и събиране на просрочени вземания.

- процес на управление  при събирането на текущи вземания:

- оптимизираме механизма за събиране чрез обединяването и управлението на всички дейностти по събиране на вземанията;

- водим ежемесечна отчетност за дейността по събиране вземанията;

- създаваме и организираме постоянни работни места, обезпечени с необходимите съобщителна, компютърна техника и връзка с информационната система;

- усъвършенстваме системата за събиране на сигнали, заявления, възражения и жалби с цел бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми

- превантивно информиране на клиентите за настъпили промени в нормативната база, промени в ценообразуването на ВиК услуги

- участие в публични дискусии чрез средствата за масова информация за разясняване на пазарната и социалната политика на дружеството

- подобряване информираността на клиентите чрез усъвършенстване на Интернет страницата на дружеството и създаване възможност за обратна връзка

Процеса на управление  при събирането на просрочени вземания включва: активизиране работата с клиенти с просрочени задължения до 90 дни; работа с проблемни абонати; търсене варианти за взаимно прихващане на вземания от нередовни абонати, чиято дейност е съвместима с доставчици на суровини и материали за дружеството; активна работа с община Габрово, поради просрочени задължения за обекти – общинска собственост (ревизиране на Договорите за наем с наемателите на общината); активизиране на работата със съдебно – изпълнителните служби; използване на външни фирми за събиране на задължения, спиране на водоподаване на неизрядни длъжници.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Намаляването на търговските загуби влияе положително върху фактурираните количества. Мерките за намаляване на търговските загуби водят до намаляване на неизмереното, неотчетеното и нефактурирано потребление от дружеството, т.е. до увеличение на фактурираното количество.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Събираемостта на дружеството представлява размера на приходите от продажби, които са платени/общо приходи от продажби. Нивото на събираемост на приходите е причина за промени във финансирането дружеството. Увеличението на събираемостта, съответно приходите на дружеството водят до нарастване на неговата финансова стабилност.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Предложението за цени по години и В и К услуги е както следва:

| Групи потребители | Мярка | Доставяне на вода на потребителите |  |  |  |  | Отвеждане на отпадъчни води |  |  |  |  | Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 1.555 | 1.593 | 1.649 | 1.764 | 1.875 | 0.165 | 0.168 | 0.171 | 0.178 | 0.187 | 0.453 | 0.457 | 0.452 | 0.469 | 0.501 |
| Промишлени и други стопански потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степен на замърсяване 1 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.725258 | 0.730907 | 0.72316 | 0.749601 | 0.801247 |
| степен на замърсяване 2 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.906573 | 0.913634 | 0.90395 | 0.937001 | 1.001559 |
| степен на замърсяване 3 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.133216 | 1.142043 | 1.129938 | 1.171251 | 1.251949 |

Необходимите приходи по години и В и К услуги е както следва:

| Доставяне вода на потребителите |  | Отвеждане на отпадъчни води |  | Пречистване на отпадъчни води |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) | година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) | година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) |
| 2017 г. | 5 536 | 2017 г. | 432 | 2017 г. | 1 156 |
| 2018 г. | 5 677 | 2018 г. | 440 | 2018 г. | 1 167 |
| 2019 г. | 5 886 | 2019 г. | 448 | 2019 г. | 1 156 |
| 2020 г. | 6 297 | 2020 г. | 467 | 2020 г. | 1 198 |
| 2021 г. | 6 693 | 2021 г. | 489 | 2021 г. | 1 281 |

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени

| Показател | Мярка | Отчет | Разчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |
| Цена за доставяне на вода на потребителите | лв./куб.м (без ДДС) | 1.45 | 1.45 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 1.76 | 1.87 |  |  |  |
| Цена за отвеждане на отпадъчни води | лв./куб.м (без ДДС) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |  |  |  |
| Цена за пречистване на отпадъчни води | лв./куб.м (без ДДС) | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |  |  |  |
| Общо: | лв./куб.м (с ДДС) | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.66 | 2.73 | 2.89 | 3.07 |  |  |  |
| Минимално битово потребление | куб.м/мес. на 1 човек | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството | лева | 6.15 | 6.15 | 7.30 | 7.45 | 7.63 | 8.10 | 8.61 |  |  |  |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона | лева за месец | 405 | 415.53 | 429.66 | 444.27 | 459.37 | 474.99 | 491.14 |  |  |  |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г. | % |  | 2.60% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% |  |  |  |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството | лева | 10.13 | 10.39 | 10.74 | 11.11 | 11.48 | 11.87 | 12.28 |  |  |  |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | лв./куб.м | 3.62 | 3.71 | 3.84 | 3.97 | 4.10 | 4.24 | 4.39 |  |  |  |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | % | 1.52% | 1.48% | 1.70% | 1.68% | 1.66% | 1.71% | 1.75% |  |  |  |

## АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Анализът на оплаквания на потребители на ВиК ООД Габрово е базиран на данните за 2015 г.

Броят на удоволетворените жалби е 21 (44.68%). По характер жалбите са показани в  диаграма. Видно от диаграмата основателни са жалбите най-вече в неинкасовата част (поз: 4, 5, 7 и 8), докато в инкасовата част (поз: 1, 2, 3 и 6) няма удоволетворени жалби. Това показва непознаване от страна на потребителите на нормативните документи и Общите условия за предоставяне на услугата на потребителите от ВиК оператор, в частта им за заплащането на ВиК услугите, въпреки предприетите разяснителни действия от страна на оператора. От друга страна броят на удоволетворените жалби в неинкасовата част е 67.74%, което показва, че в по-голямата си част те са основателни. В резултат на предприетите действия за разрешаване на възникналите проблеми е възстановено нарушено водоподаване в 7 случая, преустановено наводняване от канализационната мрежа в 3 случая и възстановени настилки в 9 случая.

Депозираните жалби в КЕВР са 6 бр. За съжаление при 5 от тях не е спазен нормативния ред за подаване на жалба до комисията чрез ВиК оператора, което пречи да се съставят законосъобразни преписки между регулатор и оператор.

Анализът показва добра работа с жалбите на потребителите. На база констатираните недостатъци през периода на бизнес плана ще се приложат следните мерки:

- Разширяване на разяснителната работа относно инкасирането, проверката на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите в съответствие с Общите условия.

- Отделяне на специално внимание за разясняване на реда за подаване на жалби до КЕВР – чл.58, ал.3 от Общите условия. Във всеки отговор на Оператора ще се напомня за нормативно определения ред за обжалването на неговите действия.

- Затягане на контролът и отговорността при решаване на жалбите свързани с нарушено водоподаване, наводнения от канализационна мрежа и аварийно-възстановителната дейност за да се избегне просрочване на жалби.

- Постепенно през първите години на бизнес плана постигане на ниво на срок на отговор на писмени жалби на потребители – 100% през 2020 година

План за подобряване обслужването на потребители свързано с оплаквания:

  - Ежемесечно (до 15-то число) технически сътрудник на Управителя изготвя справка-извлечение от електронния регистър за информация по хода на регистрираните жалби за предшестващия месец. За просрочените и без отговор жалби се докладва на Управителя от длъжностно лице за работа с потребителите. Аналогична справка се изготвя и за останалите документи изискващи отговор съгласно АПК, която се предоставя на ръководители на райони, отдели и звена за вземане на мерки при забавяне на отговорите или при липса на такива. Ежемесечни справки се изготвят и от експлоатационните райони.

  - Срокът за отговор на регистрираните жалби е не по-дълъг от 14 календарни дни, а срокът за изпълнение на удоволетворените жалби е не по-вече от 60 календарни дни. Приключването на преписка по жалби става по реда на разработения и приет регистър на оплакванията.

  - Експерт „Връзки с обществеността” периодично осигурява публикуването в регионалните медии разяснения относно характерни проблеми при обслужване на потребителите (инкасиране на общи водомери, проверка на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите, действия при аварии и възстановявания, наводнения от канализация и др.) с цел намаляване на жалбите касаещи дейноста на оператора.

  - За работата с жалби на потребители ежегодно се съставя анализ с изведени от него мерки за подобряване на работата. За мерките от анализа, Управителя на „ВиК” ООД Габрово  издава Заповед с конкретни задължения и указания свързани с работата по разглеждане и отговор на жалби. В заповедта се отразяват и задължения и указания по тази дейност на висшестоящи органи.

  - Поетапно (съобразно инвестиционната програма и графика по бизнес плана) да се въведе електронен регистър и база данни на постъпилите оплаквания и намаляване на сроковете за контрол и изпълнение на удоволетворените такива.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ

Графикът за въвеждане на регистри, системи и бази данни е показан в допълнителнита справки към справка №9

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Графикът за въвеждане на регистри, системи и бази данни е показан в справка №9

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

- Графикът за въвеждане на ЕСРО е 01.01.2017 г.

## ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е показан в справка №9 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът е показан в справка №2 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът е показан в справка №3 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът е показан в справка №4  към приложенията на бизнес плана.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на изпълнение на бизнес плана в края на регулаторния период ще бъдат постигнати следните нива на показателите за качество на предоставяните услуги:

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Индивидуална цел за 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99.30 |
| 2 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 97.71 |
| 3 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 103.17 |
| 4 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00 |
| 5 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 8.90 |
| 6 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 9.57 |
| 7 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 53.74 |
| 8 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 85.85 |
| 9 | ПК6a | Налягане във водоснабдителната система | % | 14.29 |
| 10 | ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % | 82.60 |
| 11 | ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 75.00 |
| 12 | ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 97.96 |
| 13 | ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 64.91 |
| 14 | ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб | 0.51 |
| 15 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.32 |
| 16 | ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 | 0.12 |
| 17 | ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 0.00 |
| 18 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0.94 |
| 19 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1.25 |
| 20 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.07 |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1.08 |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1.02 |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 87.96 |
| 24 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 20.00 |
| 25 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 94.19 |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00 |
| 27 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00 |
| 28 | ПК14б | Присъединяване към канализационната система | % | 100.00 |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 9.21 |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 6.66 |