ГРАФИК ЗА  ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ  И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

01.06.2021 – 29.10.2021 г.

1. От 15.06.2021 г. до 18.06.2021 г. – водните обекти на територията на община Габрово в това число:

- на 15.06.2021 г. - язовири „Христо Смирненски“- 10ч., „Синкевица“, „Лопушница“ и „Яна“.

-   на 16.06.2021 г. – язовири собственост на ДПУСЯ – 5 бр.

-  17.06 и 18.06.2021г. - резервни дати и оформяне на документация.

2. На 17.06.2021 г. – водните обекти на територията на община Трявна – 1 бр. от 10 ч.;

3. От 22.06.2021 до 25.06.2021г. - водните обекти на територията на община Дряново – 10 бр.;

4. От 29.06.2021 до 30.06.2021 г. – водните обекти на територията на община Севлиево, в това число:

- на 29.06.2021г. – язовири „Богатово“, „Идилево“, „Балакнъ бунар“, „Студен кладенец“, „Бекера“ и „Стублата“;

- на 30.06.2021г. – язовири „Под селото“, „Гредата“, „Търхово“;

5. От 13.09.2021г. до 13.10.2021г. – останалите водните обекти на територията на община Севлиево, в това число:

  - язовир „Кастел“ – с. Батошево – ползван от Сдружение за напояване „Кастело” - ЕТ „Ричи-Хр. Шиваров“;

  - язовир „Под стопански двор“ – ползван от Сдружение за напояване „Нивища“ – с. Душево;

  - язовир „Бяло поле“ – с. Душево – ползван от Сдружение за напояване  „Орехите“;

За тези язовири ще бъде уточнена конкретна дата на по-късен етап  - по график предложен от община Севлиево.